ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителството на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк”

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ……………………………………………………………………………………………5

ТОМ І „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ”

РАЗДЕЛ І – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	7

РАЗДЕЛ ІI – ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА	15

РАЗДЕЛ ІII – ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА	16

РАЗДЕЛ ІV – ОСНОВНИ ИДЕНТИФИЦИРАНИ РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО	22

РАЗДЕЛ V – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 	24

ТОМ ІІ „УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

ГЛАВА ПЪРВА - ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	26

РАЗДЕЛ І - ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА	26

1. Възложител	26

2. Обект на поръчката и правно основание	26

3. Предмет на поръчката	26

4. Кратко описание на предмета на поръчката	26

5. Обособени позиции	28

РАЗДЕЛ ІІ - СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	28

1. Срок на изпълнение на поръчката	28

2. Място на изпълнение на поръчката	28

РАЗДЕЛ ІІІ - МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ	29

1. Максимална стойност на поръчката	29

2. Условия за плащане	29

РАЗДЕЛ ІV - ГАРАНЦИИ	30

1. Гаранция за участие в процедурата	30

2. Гаранция за изпълнение на договора	32

РАЗДЕЛ V - ОБЩИ УСЛОВИЯ	33

1. Възможност за предоставяне на варианти в офертите	33

2. Разходи по участие в процедурата	33

3. Срок на валидност на офертите	33

ГЛАВА ВТОРА - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ	33

РАЗДЕЛ І - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ	33

1. Изисквания на ЗУТ	34

2. Изисквания на Закона за културното наследство	35

РАЗДЕЛ ІІ - АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ	35

1. Изисквания на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП	35

2. Документи за доказване на изискванията по т. 1	37

РАЗДЕЛ ІІІ - СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИ-ОБЕДИНЕНИЯ	38

РАЗДЕЛ ІV - СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ	39

ГЛАВА ТРЕТА - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ	40

РАЗДЕЛ І - ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ	40

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:	40

3. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника:	41

РАЗДЕЛ ІІ - ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ	42

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА	43

РАЗДЕЛ І - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА	43

1. Общи изисквания	43

3. Представяне на техническата оферта	44

РАЗДЕЛ ІІ - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА	44

ГЛАВА ПЕТА - КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	45

РАЗДЕЛ I - КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	45

1. Критерий за оценка на офертите	45

ГЛАВА ШЕСТА - ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК	45

1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:	45

ГЛАВА СЕДМА - ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА	46

РАЗДЕЛ І - ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ	46

РАЗДЕЛ ІІ - ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ	46

1. Отговорност за правилното разучаване на документацията	46

2. Разяснения по документацията за участие	46

РАЗДЕЛ ІІІ - ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА	47

1. Език на офертата	47

2. Изисквания към преводите	47

3. Копия на документи	47

4. Други формални изисквания	47

РАЗДЕЛ ІV - СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ	48

РАЗДЕЛ V - ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	55

1. Запечатване и маркиране	55

2. Място и срок на подаване на офертите	56

3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти	56

ГЛАВА ОСМА - РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.	56

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ОБЖАЛВАНЕ	56

РАЗДЕЛ І - ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА	56

РАЗДЕЛ ІІ - СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР	57

1. Срокове за сключване на договор	57

2. Условия за сключване на договора	58

3. Съдържание на договора	58

4. Ограничения за изменение	58

ТОМ ІІI „ОБРАЗЦИ И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР”

# ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| АТЦ | Автоматична телефонна централа |
| --- | --- |
| ДБФП | Договор за безвъзмезна финансова помощ |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗКАИИП | Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране |
| ЗКН | Закон за културното наследство |
| ЗКС | Закон за Камарата на строителите |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” |
| СМР | Строително – монтажни работи |

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТОМ I

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- Предмет на поръчката и финансиране

Настоящата техническа спецификация е неразделна част от документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителство на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”.

Поръчката се възлага в рамките на изпълнение на проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк”, с конкретен бенефициент Министерски съвет. Целта на схемата е да подкрепи развитието на дворец „Еквсиноград” и прилежащия му парк като конкурентоспособна туристическа атракция.

В рамките на договора за строителство на обекта, ще се изпълняват следните дейности, които ще са предмет на независим строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му:

- СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва:

- реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ;

- реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;

- реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“;

- реставрация и консервация на оранжерии.

- СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи.

Основната цел на проекта е да подкрепи развитието на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк, като конкурентоспособна туристическа атракция, която допринася за развитието на устойчив културен туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от туризма. С реализацията на проекта се цели:

- Да се развие конкурентоспособна туристическа атракция, способна да привлече значителен брой посетители;

- Да се подкрепи туристическа локализация, притежаваща значителен туристически потенциал.

- Местоположение

Дворцовият комплекс Евксиноград, се намира на 8 км. североизточно от гр. Варна и разполага с обща площ от 930 дка, от тях 550 дка заемат дворецът и паркът. Разположен е върху крайморска ивица с дължина около 3 км. и средна ширина 180-220 м.

- Описание на обектите на строителство, статут и исторически справки

Дворец „Евксиноград“

Дворецът има статут на архитектурно-строителна, историческа и художествена недвижима културна ценност с категория „национално значение”, съгласно Заповед № РД9Р/03.05.2012 г. на министъра на културата. Териториалният обхват на единична аржитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност съвпада със застроената площ на сграда с идентификатор 10135.2567.154.91 по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Дворецът Евксиноград е изграден в периода 1887 – 1893г. за лятна резиденция на българските монарси. Внушителната сграда е оформена в три етажа с конусообразен покрив и четириъгълна кула с часовник. Външната архитектура на двореца е като реплика на френските ренесансови дворци от ХVІІІ век – с фигурална зидария, висока мансарда с метална обшивка и куполообразен завършек в единия край. Първият етаж е зает от просторен хол, свързан с приемни зали, музикален салон, трапезария, кабинет и работни помещения. На втория етаж са разположени царските спални и стаи за гости.

Интериорът е представен от стилна английска мебел, автентични мраморни камини, френски полилеи, стенни и каминни часовници, инкрустирани със злато, редки картини.

Сграда автоматична телефонна централа (АТЦ)

Сградата има статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение”, съгласно Заповед № РД9Р-5/03.05.2012 г. на министъра на културата. Териториалният обхват на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност обслужваща сграда „АТЦ” съвпада със застроената площ на сграда с идентификатор 10135.2567.154.90 по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Сградата „АТЦ“ е построена едновременно със сградата на Двореца и образува единен ансамбъл с него.

В оригиналния си вид е съдържал голяма кухня в приземния си етаж и жилищни помещения на горния, ползвани от царските гвардейци. В източната част на горния етаж има и обособено жилище, навярно за началника на царската гвардия или друг високо поставен служител на Двора. Около 1970г. е претърпял сериозни вътрешни промени особено на горното ниво, където е изградена голяма за времето си телефонна централа за целия комплекс Евксиноград, от където носи името АТЦ. При тази реконструкция фасадите и покривът са реставрирани, благодарение на което техният оригинал е запазен и до днес. Около началото на XX век. старото  дървено стълбище за самостоятелното жилище на втори етаж е заменено с масивно стълбище-портик в стила на сградата, което проектът запазва поради единната му връзка с другите фасадни решения.

Сграда „Щал“

Сградата има статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „национално значение”, съгласно Заповед № РД9Р-12/03.05.2012 г. на министъра на културата. Териториалният обхват на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност Царска конюшня „Щал” съвпада със застроената площ на сграда с идентификатор 10135.2567.154.52 по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г.

Сградата на дворцовата конюшня се счита за едновременен с Двореца строеж. Известна е под име производно от немския термин „щал” (Stall), който означава същото. Сградата строена с прекъсване от 1882 до около 1890 - 1891 година, е една от двете представителни царски конюшни в страната заедно с тази в София. В двуетажната оригинална част в приземието са боксовете за карети и склад за сбруи и ремонти, а в етажа над тях 6 стаи за персонала, достъпни през коридор. Едноетажният корпус преди надстрояването е имал в долното си ниво две помещения – конюшня и кузлук. Над тях във високо подпокривно ниво се е намирал сеновал, достъпен през врата разположена над тази на обора.

„Щала“ е интересна сграда, безсъмнено от първите датиращи от 1882 – 1884 година. Едното крило на „Г”-образната постройка, което е било предназначено за конете е надстроено впоследствие, навярно около 1960 – 1970 година, а едновременно с това от външната му страна било долепено и ново едноетажно тяло за нуждите от кухна за превърнати в трапезария за персонала обор. В снимката от 1894 година обаче се вижда, че тогава на същото място е имало една значително по-малка, вероятно фахверкова пристройка, с трискатен покрив и обшити с дъски стени. Навярно тази барака е била добавена около 1892 година като склад за нуждите на парка. В останалите си части сградата е съхранена почти без промени, като изключим подменените врати към боксовете за каляски и входната на обора.

Късноантична и средновековна крепост „Кастрици“

Обектът има статут на археологическа недвижима културна ценност с категория „местно значение”, съгласно Заповед № РД9Р-10/03.05.2012 г. на министъра на културата. Териториалният обхват на единична археологическа недвижима културна ценност съвпада с най-източния участък от историческото ядро на парк „Евксиноград”, част от имот с идентификатор 10135.2567.154 по КК и КР на гр. Варна. Общата площ на територията е 45.80 дка.

Крепостта Кастрици е разположена на морския бряг, на 8 км североизточно от Варна, на малък нос, в северния край на Варненския залив. Югозападно от нея има плитък залив, защитен от североизточните ветрове. В края на ХІХ в. крепостта е била известна сред местното население като „Чатал таш калеси”, по името на голяма раздвоена скала. Освен това е било видно, че стената прегражда в посока изток-запад нос – Св. Яни, което дава и другото име на крепостта „Ай-Яни-калеси”. Крепостта е посетена и частично описана от К. Шкорпил през 1899 г. Той прави окомерен план на видимите участъци от стената и провежда малки сондажни разкопки пред портата. По-късно теренът на крепостта е оформен като парк.

Общата площ на крепостта е около 15 дка, като до момента са проучени приблизително 4 дка. Запазена и проучена е крепостна стена с дължина над 200 м, висока на места до 3 м и дебела от 1,80 м до 2 м. По куртината са разположени 5 кръгли (3/4) кули-бастиони с диаметър приблизително 3,5 м. В източния край допълнително са пристроени една правоъгълна и една триъгълна кули. Близо до източния край на стената вътрешното пространство е преградено от зид, който огражда част от укрепеното пространство. Портата на крепостта е разположена почти в средата на куртината, а в западния край има малка потерна.

Разкопките на крепостта започнаха през 2004 г., със сондажни проучвания вън и вътре в крепостта. В северозападния ъгъл на крепостта се разкри голяма ъглова кула-донжон със стени дебели два метра и вътрешни размери 5,5 на 5,5 м. Градени са от дялани и ломени камъни на глинена спойка, като редовете са подравнявани със сантрачна система. На приземния етаж във вътрешността на кулата е оформено помещение със стени измазани с бял хоросан и стенописани. Явно това е параклиса на кулата. Към края на ХІV в. основата на донжона е подсилена с наклонена контрафорсна стена и дебелината е станала наистина внушителна – 4 м.

Много дебелите зидове на кулата в Кастрици подсказват, че е била на няколко етажа. При наличието на пет етажа над приземието с параклиса, то кулата е била висока около 16 м. Връзката между етажите се е осъществявала по дървени стълби. Несъмнено на върха е имало бойна площадка върху гредоред, а по подобие на някои кули по дунавските крепости е имала и дървен покрив. Подобни кули са изграждани и в други средновековни крепости на Балканите.

Южно от кулата, над пристанището е бил разположен средновековен жилищен квартал, с тесни улици. Сградите са разположени верижно, с входове към улицата. Размерите им и дебелината на стените подсказва, че вероятно са били двуетажни. Почти в средата на квартала е открита еднокорабна, едноабсидна църква. Около нея е обособен комплекс, вероятно малък градски манастир.

До момента са проучени малък площад, в който влизат пет улици, покрити с калдаръм. Край трасето на улиците са разположени верижно свързаани сгради с входове към улиците. Имат значителни размери – средно 6х8 м. Стените на някой от тях са запазени до 2 м височина. Подовете са от трамбована глина. В юглите има запзени огнища и пещи.

Данните, с които разполагаме засега показват, че крепостта е изградена вероятно през V в. и е разрушена през второто десетилетие на VІІ в. по време на аваро-славянските нашествия. Възстановяването на стените, преграждането на цитаделата и допълнителното изграждане на квадратните кули е свързано с навлизането на Венеция и Генуа в Черноморието през втората половина на ХІІІ и ХІV в. Тогава се обособява и пристанището. Останките от античните сгради са изгребани до субструкцията, а камъните са използвани за изграждането на новите складове и жилища, с типичното за средновековието гъсто застрояване. Според открития до сега подемен материал, крепостта вероятно е превзета по време на похода на татарите на Актав (1399 г.) и постепенно изоставена през първото десетилетие на ХV в. От посочените османски документи само можем да предполагаме, че удобното пристанище, защитено от северните ветрове, се използвало и през ХVІ в.

Оранжерии

Висока палмова оранжерия. Обектът има статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение”, съгласно Заповед № РД9Р-6/03.05.2012 г. Териториалният обхват на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност обхваща застроената площ на оранжерията, определена с идентификатор 10135.256.154.51 „оранжерия” по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г.

Счита се, че тя датира от 1890 година, което е напълно възможно,тъй като тогава паркът се изгражда много активно и наличието на оранжерия е било крайно необходимо. Впоследствие, с израстването на палмите, които се съхранявали тук през зимата, се е наложило тя да се надстрои във височина, а може би и да бъде разширена в посока към Щала. Това строителство се осъществило през 1937 година и представлява една напълно опростена, лишена от всякаква художествена визия надстройка и пристройка към Ниската палмова оранжерия, с  проста дървена покривна конструкция. Преди надстояването, както се вижда от една снимка на Фердинанд застанал в нея (1908), тя била доста ниска и е имала едноскатен стъклен покрив, наклонен към двора.

Ниска палмова оранжерия. Обектът има статут на архитектурно-строителна недвжима културна ценност, с категория „местно значение” съгласно заповед № РД9Р-7/03.05.2012 г. на министъра на културата. Териториалният обхват на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност обхваща застроената площ на оранжерията, определена с идентификато 10135.2567.154.50 „МС” по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед РД 18-92/14.10.2008 г.Строена по-късно около 1906-1907 година. Тази постройка е разположена успоредно на Холандската и перпендикулярно в края на Високата палмова оранжерии. Притежава две хубави фасади-южна и източна, оформени с тухлена орнаментация и каменни облицовки и задна опростена вкопана в терена стена укрепена с контрафорси, единият от които липсва. Постройката е била впоследствие надстроена с около 80 см и остъкленото й метално покритие е премонтирано на новата височина. При реконструкцията на Високата палмова, последната е била свързана с Ниската палмова чрез Г-образен в план завършек на северния си край.

Холандската оранжерия: Обектът има статут на архитектурно-строителна недвжима културна ценност, с категория „национално значение”, съгласно заповед № РД9Р-8/03.05.2012 г. на министъра на културата. Териториалният обхват на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност „Холандска оранжерия” обхваща застроената площ на оранжерията, определена с идентификатор 10135.2567.154.49 „оранжерия” по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г.

Около 1892 година е построена една по-ниска перпендикулярно разположена на Високата палмова оранжерия,  известна като Холандската, която е най-представителната от всички. Нейният архитект е неизвестен и е възможно металните елементи да са пристигнали от Холандия заедно с проекта.

Френска оранжерия – Обектът е архитектурно-строителна недвижима културна ценност, съгласно Заповед № РД9Р-9/03.05.2012 г.  на министър на културата. Териториалният обхват на единична архитектурно-стротелна недвижима културата ценност Френска оранжерия, обхваща застроената площ на оранжерията, определена с идентификатор 10135.2567.154.39 по КККР на гр. Варна.

Битови постройки. Към така оформения комплекс от оранжерии и разсадник са били изградени и две малки, но живописни едноетажни сгради за персонала, които за съжаление впоследствие са обезобразени, а едната и разрушена.

Парк

Обектът е със статут недвижима културна ценност на парковото и градинското изкуство, съгласно Заповед № РД9Р-4/03.05.2012 г. на министъра на културата. В териториалния обхват на недвижима културна ценност на парковото и градинското изкуство „Парк Евксиноград” влизат две зони: Зона „А” територията на историческото ядро на парка, включващо и територията на Късноантична и средновековна крепост „Кастрици” с прилежащия й некропол и Зона „Б” – територията на разширението на парка.

Паркът се създава около лятната резиденция на Княз Александър Батенберг, след построяването й в груб строеж през 1884 г., върху пуст, каменлив терен, където само на отделни места е имало растителност. По покана на княз Батенберг в България пристига немският паркостроител Карл Пецолд, парков директор на Принца на Нидерландия. В продължение на две години той проучва климат, терен, местна флора. Съдейки по възрастта на кедрите може да се предположи, че първите насаждения са създадени от немския паркостроител.

Историческото развитие на парка минава през няколко етапа.

Партерната част се оформя м/у 1890-1892 г. с модериране на терасите с растителност. От Фердинанд са привлечени френски паркостроители, немски дендролог и много други специалисти.

Първият декоративен материал е доставен от Южна Франция през 1890 – 1912 г. Тогава стават и първите засаждания. През този етап са засадени вековните видове. Специални грижи се полагат за дворцовия парк.

В края на 1893 г. изцяло е завършено паркоустрояването на територията южно, западно и северозападно от двореца. Североизточно от дворцовата сграда са построени оранжерии за презимуване на палмите и производството на цветя.

През 1895 г. започва устрояването на нови терени – западно и източно от двореца,  извършват масови залесявания и укрепителни мероприятия.

През периода 1900-1910 г е построен първият декоративен разсадник за производство на посадъчен материал. Най-напред в парка са засадени кедри и либоцедруси. По-късно са засадени различни видове ели и борове. До 1912 г. в основни линии се изгражда плановата композиция на имението.

от 1914-1930 г. Полагат се грижи за засадената вече растителност. Засадена е секвоята, внесена от Северна Америка. В този период е и най-лютата зима във Варненския регион-1929 г. Черно море замръзва и повечето топлолюбиви растения загиват. Подменят се с ели и кедри.

от 1930 – 1944 г. Правят се значителни насаждения, най-вече за подмяна на замръзналите топлолюбиви видове, пострадали през1929 г.

от 1930 – 1944 г. През 1935 г. паркът е разширен от немския специалист Зибенхюнер. Източно от оранжериите той започва формирането на “английска градина”, представляваща парков кът с подчертана пейзажна планировка и богато разнообразие от дървесни и храстови видове, внесени 1936-1938г.

от 1944-1960 г. М/у 1950 – 1953 г. площта на парка се увеличава със 150 дка за сметка на бивши лозя, овощни и зеленчукови градини. Оформянето на новите територии става по проект на арх. Борис Шангов, а от 1962 г. започва значителна  реконструкция  на  съществуващата  растителност  и  по-специално на масивите. Това се е наложило поради факта, че поддържането на парка по време на войната е било изоставено. Укрепен е брегът на р. Кестричка бара, след небивалото наводнение през 1951г.

от 1962 г. насам. Характеризира се със значителни мероприятия по пространствено-обемното оформление на пейзажа. Ненужната растителност се отстранява. Създадени са нови групи декоративни растения. Всички мерки подобряват художествено-естетическия вид на парка. Паркът е изграден в два стила:

Френска градина - обхваща терена пред главната фасада на Двореца и около него. Композицията е осово-симетрична. Върху терасата пред Двореца е класическият цветен партер с геометрични форми, свързани хармонично с архитектурата. Боскети, рози, рододендрони и азалии, езеро с лилии и бронзовата статуя на Нептун оформят пейзажа. Стълби водят до по-долното ниво, където са геометрично подрязаните чемшири. Характеристики: терасирането и езерата /езерото с водните лилии/.

Английска градина - характеризира се с пейзажна композиция, преливането на пространствата, алейната мрежа, която се плъзга по терена. Тук преобладават иглолистните видове.

През 1921 г. парк “Евксиноград” е обявен за ботаническа градина, а през 1992 г. е деклариран като паметник на градинското парково изкуство. Към момента паркът е със статут на недвижима културна ценност на парковото и градинското изкуство. Паркът е оценен като специфична екосистема с много богата колекция от растителни видове с голяма научна и ботаническа стойност. Паркът разполага с изключително ценна сбирка от над 310 видове, изпъкващи на фона на богата паркова среда.

- Категория на строителния обект

Обектът, предмет на строителен надзор по настоящата поръчка, е първа категория, съгласно  чл. 137, ал. 1, т. 1, б. ”л”), ”м”), ”н”) от Закона за устройство на територията.

Всички строителни дейности следва да се осъществяват при стриктно спазване на изискванията на Закона за културното наследство (ЗКН).

Изпълнението на настоящата спецификация следва да бъде изцяло съобразено с изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., както и с всички съотносими указания, постановления, наредби и други подзаконови нормативни актове.

## ІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са следните:

- Изпълнени всички действия, касаещи строителния надзор, регламентирани в действащото законодателство – ЗУТ и подзаконовите актове към него, отнасящи се до строителния процес.

- Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ по време на строителните работи, така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, изискванията на българското законодателство и Възложителя.

- Издаване на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство в процеса на строителство и въвеждането в експлоатация.

- Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи.

- Издадени разрешения за ползване на обекта.

- Разплащане на изпълнените от строителя СМР при спазване на условията на договора, на законовите и нормативни изисквания, на указанията на ръководните органи на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

# ІІІ. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

## 1. Общи положения

### С изпълнението на поръчката се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на строителството, чрез строителен надзор при реализацията на посочения по-горе инвестиционен проект, при спазване на всички специфични изисквания на Закона за културното наследство (ЗКН) и подзаконовите актове по прилагането му.

Изпълнителят на строителния надзор ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ, ЗКН и в съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на проекта.

2. Обхват на работата

Изисква се Изпълнителят да предостави услуги, които да осигурят пълното и надлежно изпълнение на задълженията му, в съответствие с действащото законодателство:

- Законосъобразно започване на строежа.

- Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на строителните и монтажни работи, в съответствие с нормативната уредба на Република България.

- Упражняване на необходим контрол, който да съответства на изискванията и всички указания на Управляващия орган на ОПРР.

- Упражняване на непосредствен и ефективен контрол върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обекта (съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи).

- Опазване на околната среда по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по обекта.

- Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 г., изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г.);

- Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните работи и взимане на решения по технически въпроси, които не променят одобрените инвестиционни проекти, а само ги доуточняват и допълват.

- Обсъждане с изпълнителите строително-монтажните работи и лицата, осъществяващи авторски надзор, възникналите проблеми във връзка със СМР и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби, в тридневен срок след нарушението.

- Защита на личността и имуществото на трети лица от щети, вследствие от изпълнението на строителните и монтажните работи по обекта.

- Изготвяне и издаване на технически паспорт на обектите, съгласно Наредба No 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Изпълнителят следва да спазва реда и условията за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях, дадени в Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи в процеса на строителството.

- Подготовка на документация за окончателно приключване на проекта.

- Координация на взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес – проектанти, изпълнители, представители на местната администрация, представители на държавните контролни органи.

- Стриктно спазване на одобрените и съгласувани, по реда на ЗКН, инвестиционни проекти и изпълнение на строителството при отчитане на категорията и вида на обекта.

## 3. Задължения и отговорности на Консултанта

3.1 Във връзка със съставяне на актове и протоколи в процеса на строителството

С актовете и протоколите Изпълнителят удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ:

- Да извърши подробно и задълбочено проучване на проектната документация във всичките й части.

- Да подготви и представи на Възложителя делегирането на права и отговорности на оправомощените специалисти, включени в изпълнението на строителния надзор.

- Да изпълнява необходимите действия за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, да удостоверява и съхранява Протокола по реда и в сроковете по чл. 158 от ЗУТ.

- Да заверява в тридневен срок след съставяне на протокола по предходната точка Заповедната книга на строежа и уведомява заинтересованите органи и ведомства по реда и в сроковете по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ.

- Да се запознае и съблюдава стриктно общите и специфичните указания и изисквания на Управляващия орган на ОПРР за верификация на плащанията и за организиране на необходимата документация.

- Да провери и проконтролира всички договорни изисквания и условия за започване на изпълнението на договора от страна на изпълнителя на строителния договор („Строител/я”).

- Да съставя и подписва всички актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи в процеса на строителството.

- Да отразява в писмени протоколи настъпили неблагоприятни или извънредни обстоятелства на обекта, като има задължението да изготви и съответната оценка на последствията, както и да издаде инструкции за отстраняване, доказване, или други действия.

- Да координира дейността на останалите участници в реализацията на проекта за оформянето на строителната документация.

3.2. Контрол по качеството и количеството, мониторинг на прогреса при изпълнение на строителството

Изпълнителят следва да организира надзора, изпълнявайки изискванията за ефективен строителен надзор, т.е. контрол по качеството и количеството, мониторинг на прогреса и администриране на строителните работи.

По време на този период услугите на Изпълнителя ще включват следните задължения, без да са ограничени до:

- Инспектиране на строителните работи и постоянно контролиране и проверка дали изпълнението отговаря на спецификациите и проектната техническа документация по количество и качество и съответствието им на проектните и нормативни изисквания.

- Мониторинг на прогреса на работите, чрез сравняване на актуалния прогрес с одобрената програма и ако работите изостават от програмата, да изисква от Строителя да предприеме съответните мерки за подобряване на работния прогрес.

- Непрекъснато да проверява съответствието между физическите и финансови индикатори от работната програма и договорните условия.

- Провеждане на месечни срещи за напредъка на работите, включително и финансовия, като води и протоколи на обсъжданията. Изпълнителят трябва да представя на Възложителя протоколите от месечните срещи, заедно с докладите си, съгласно договорните условия. Да подготвя протоколи и от всички други официални срещи, в които участва. Документацията от месечните срещи е неразделна част от официалната документация на обекта.

- Одобрява работните планове на Строителя, включващи възможни промени, и дава инструкции на Строителя в това отношение.

- Представя процедура за извършване на промените, както и формите за нея.

- Контролира техническата целесъобразност на предлаганата промяна, процедирането й съгласно законовите и договорни изисквания, необходимостта от включване на други участници и допълнителни процедури, влияние върху стойността и срока за изпълнение

- Предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на договорните условия.

- При промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснение, да изиска от Строителя да преработи работната програма и да обезпечи новата програма с необходимите ресурси, за да завърши работите в срока по Договора.

- Поръчва тестове на материали и завършени работи (ако е необходимо), както и премахването на неправилни работи или такива, които не са извършени съгласно стандартите с писмена инструкция.

- Провежда постоянен контрол и регулярни инспекции на мястото, за да провери качеството на изработките и материалите в съответствие с изискванията на спецификациите и добрите инженерни практики.

- Да извърши необходимите дейности – технически контрол върху качеството, количествена оценка на изпълнението и ценова проверка на изпълненото и да одобри сертификатите за изплащане на извършените СМР. Сертификатът следва да се окомплектова с вички изискуеми от разпоредбите на ЗУТ, Наредбите и на договорните условия документи - сертификати на материалите и изделията, вложени в изпълнението, декларации за съответствие, протоколи от допълнителни тестове и изпитания, дневници, заповеди от заповедната книга, протоколи по Наредба № 3, дневници и др. с цел подготовката на документацията за верификация на разходите.

- Контролира процедурите по съставянето навреме и в достатъчен обем екзекутивна документация за обекта.

- Подготвя цялостния комплект от строителна книжа, необходими за техническото и финансово досие на обекта за Възложителя и за целите на приемателния процес.

- Съветва Възложителя за възможни фактори, които да доведат до забавяне на работите и отлагане на Датата на завършване.

- Следи за изпълнението на изискванията в проекта за опазване на околната среда от страна на Изпълнителя.

- Издава Съобщение за несъответствие, както и инструкции за отстраняване/поправка на всички работи, които не отговарят на изискванията на Договора за строителство.

3.3. Надзор по отношение завършването и предаването на договора

- Изпълнява отговорностите по чл. 168 от ЗУТ, включително уведомява ДНСК при нарушаване на техническите правила и нормативи по реда и в срока по ал. 5.

- Отговаря за правилното, навременно организиране на изпитанията на обекта, като за целта издава писмени инструкции.

- Проверява съответствието и подготовката на дейността в Системата за управление на качеството.

- Контролира и подготвя цялата документация, която става неразделна част от документацията за приемателен процес.

- Подготвя и организира за подписване констативния акт за изпълнения строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, както и издаването на писмени становища от специализираните органи за Приемателна комисия за обекта.

- Съвместно със Строителя, организира контролните замервания и тестове на независимите и оправомощени институции.

- Подготвя Окончателен доклад при завършване изпълнението на договорените работи по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за представяне на Възложителя и съдействие при организиране на Държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на обектите.

- Съставя Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г).

- Извършва всички други действия и дейности, които нормативните актове определят като задължения за лицата, извършващи строителен надзор или писмено поискани от Възложителя за конкретния обект.

3.4. Правомощия на строителния надзор, съгласно договорите за строителство на обектите:

- Консултантът има право да нареди временно спиране на Договора, по причини, за които никоя от страните не отговаря и които възпрепятстват продължаването на изпълнението на договорните задължения, по реда, предвиден в договора за строителство.

- Консултантът следи и съгласува необходимостта от извършването на непредвидени и допълнителни работи, съгласно договорите за строителство. Непредвидени и допълнителни работи се извършват само след изричното писмено съгласие на възложителя и при спазване на указанията на УО на ОПРР.

- Актовете за скрити работи е необходимо да се придружават от скици, схеми, чертежи и снимков материал, както и от други материали, необходими за установяване на съответствието на изпълнените работи с проектните решения и изисквания.

- Консултантът проверява и съгласува ежемесечните доклади на строителя, преди предаването им на възложителя.

- Консултантът издава сертификати за плащане на строителя, които предоставя на възложителя, надлежно комплектовани с необходимата документация, съгласно договора за строителство.

- Консултантът има право да задържи плащане на строителя или да нанесе корекции в сертификата за плащане, по реда предвиден в договора за строителство.

След сключване на договора за изпълнение на независим строителен надзор на обекта, на изпълнителя се предоставя копие от договорите за строителство.

ІV. ОСНОВНИ ИДЕНТИФИЦИРАНИ РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО

В рамките на изпълнение на задълженията си по настоящата поръчка, изпълнителят, осъществяващ независим строителен надзор, следва да предприема всички необходими действия, в рамките на своите правомощия, като оказва съдействие на строителя, за минимизиране на следните рискове в процеса на изпълнение на проекта:

- Риск от установяване на компрометирана носеща конструкция поради неясноти, свързани с характеристиките на използваните материали.

- Риск от компрометиране на носещи конструкции при извършване на демонтажни работи.

- Риск от установяване на компрометирани носещи елементи след демонтажа на настилки и облицовки.

- Рискове по опазване на автентичните архитектурни елементи при изпълнението.

- Рискове от неблагоприятни метеорологични условия.

- Рискове от увреждане на фасадата при монтаж и демонтаж и използване на скеле  и подемници.

- Рискове при изпълнение на строителните работи от разкриване на археологически разкопки.

- Риск от увреждане на инфраструктура извън обхвата на проекта на територията на стопанство „Евксиноград”.

- Риск от несъгласуваност на дейностите по поръчката и засаждането на едроразмерни растителни видове (по друга процедура).

- Риск от несъгласуваност със СМР в сградите.

- Рискове по опазване на автентичните архитектурни елементи при изпълнението.

- Рискове от неблагоприятни метеорологични условия.

- Рискове от увреждане на ценни растителни видове.

- Рискове при изпълнение на строителните работи от разкриване на археологически разкопки.

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на услугата е постоянен, за цялата продължителност на договора за строителство, което се предвижда да продължи от 300 (триста) до 450 (четиристотин и петдесет) календарни дни. В случай на удължаване на срока на Договора за строителство над посочения срок, срокът на изпълнение по настоящата поръчка се удължава до приключване на договора за строителство и въвеждане на обектите в експлоатация, по реда на действащото законодателство.

В случай на удължаване на договора за строителен надзор, независимо от основанията за това, изпълнителят няма право на допълнително заплащане.

Прогнозна стойност за строителството по дейности, съгласно проектното предложение:

СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, включващо:

•	реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ ;

•	реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;

•	реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“;

•	реставрация и консервация на оранжерии.

с максимална обща прогнозна стойност  - 6 252 054,82 лева без ДДС

СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи  със стойност на договора - 2 006 480,13 лева без ДДС

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ТОМ II

# ГЛАВА ПЪРВА - ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

## РАЗДЕЛ І - ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

### 1. Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Министерският съвет на Република България (МС), на основание чл. 7, т. 1 и чл. 8, ал. 2 от  ЗОП.

### 2. Обект на поръчката и правно основание

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Поръчката се възлага чрез открита процедура по опростените правила на ЗОП, на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 и чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

### 3. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителството на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”

### 4. Кратко описание на предмета на поръчката

Поръчката се възлага в рамките на изпълнение на проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк”, с конкретен бенефициент Министерски съвет. Целта на схемата е да подкрепи развитието на дворец „Еквсиноград” и прилежащия му парк като конкурентоспособна туристическа атракция.

В рамките на договора за строителство на обекта, ще се изпълняват следните дейности, които ще са предмет на независим строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му:

- СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва:

•	реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ;

•	реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;

•	реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“;

•	реставрация и консервация на оранжерии.

- СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи.

Обектът, предмет на строителен надзор по настоящата поръчка, е първа категория, съгласно  чл. 137, ал. 1, т. 1, б. ”л”), ”м”), ”н”) от Закона за устройство на територията.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да осигури спазване на изискванията на действащото законодателство, в т.ч. на Закона за културното наследство (ЗКН), от страна на строителя, като се има предвид статутът на обектите, както следва:

- Дворец „Евксиноград” – архитектурно-строителна, историческа и художествена недвижима културна ценност с категория „национално значение”, съгласно Заповед № РД9Р/03.05.2012 г. на министъра на културата.

- Парк „Евксиноград” – недвижима културна ценност на парковото и градинското изкуство, съгласно Заповед № РД9Р-4/03.05.2012 г. на министъра на културата.

- Обслужваща сграда „АТЦ” – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение”, съгласно Заповед № РД9Р-5/03.05.2012 г. на министъра на културата.

- Царска конюшня „Щал” – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „национално значение”, съгласно Заповед № РД9Р-12/03.05.2012 г. на министъра на културата.

- Късноантична е средновековна крепост „Кастрици” – археологическа недвижима културна ценност с категория „местно значение”, съгласно Заповед № РД9Р-10/03.05.2012 г. на министъра на културата.

- „Холандска оранжерия” - архитектурно-строителна недвжима културна ценност, с категория „национално значение”, съгласно заповед № РД9Р-8/03.05.2012 г. на министъра на културата.

- Ниска палмова оранжерия - архитектурно-строителна недвижима културна ценност, с категория „местно значение” съгласно заповед № РД9Р-7/03.05.2012 г. на министъра на културата.

- Висока палмова оранжерия – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение”, съгласно Заповед № РД9Р-6/03.05.2012 г.

- Френската оранжерия – Обектът е архитектурно-строителна недвижима културна ценност, съгласно Заповед № РД9Р-9/03.05.2012 г.  на министър на културата. Териториалният обхват на единична архитектурно-стротелна недвижима културата ценност Френска оранжерия, обхваща застроената площ на оранжерията, определена с идентификатор 10135.2567.154.39 по КККР на гр. Варна.

Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от изпълнителя, са посочени в техническите спецификации на настоящата документация и проекта на договор.

Изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъде изцяло съобразено с изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., както и с всички съотносими указания, постановления, наредби и други подзаконови нормативни актове.

### 5. Обособени позиции

В процедурата не се предвиждат обособени позиции.

## РАЗДЕЛ ІІ - СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

### 1. Срок на изпълнение на поръчката

### Срокът за изпълнение на услугата е постоянен, за цялата продължителност на договора за строителство, което се предвижда да продължи минимум 300 (триста), но не повече от  450 (четиристотин и петдесет) календарн дни. В случай на удължаване на срока на Договора за строителство над посочения срок, срокът на изпълнение по настоящата поръчка се удължава до приключване на договора за строителство и въвеждане на обектите в експлоатация, по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

### В случай на удължаване на договора за строителен надзор, независимо от основанията за това, изпълнителят няма право на допълнително заплащане.

### 2. Място на изпълнение на поръчката

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк, гр. Варна.

## РАЗДЕЛ ІІІ - МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

### 1. Максимална стойност на поръчката

Максималната стойност на поръчката се определя в български лева, без ДДС. Участниците следва да посочат обща цена за изпълнение на поръчката.

Общата максимална стойност на поръчката за изпълнение на дейностите е 80 000 (осемдесет хиляди) лева, без вкл. ДДС.

Участници, които са предложили цена, по-висока от посочената по-горе, се отстраняват от участие в процедурата.

Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на дейностите.

### 2. Условия за плащане

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществена поръчка, където е посочена следната схема на плащанията:

Плащанията по Договора ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всеки обект по отделно, съгласно чл 4 ал. 6 от договора, както следва:

1. Аванс, в размер на 20% (двадесет процента) от Договорната цена, за всеки обект по отделно, съгласно чл 4 ал. 6 от договора.

Авансът е платим в срок до 10 (десет) работни дни след датата на влизане в сила на Договорите. Авансът се приспада пропорционално от междинните плащания по договорите.

Участникът обезпечава авансовите плащания чрез гаранции на авансово плащане, покриващи 100% от техните размери. Гаранциите за авансово плащане се освобождават след пълното приспадане на аванса.

2. Три равни междинни плащания, в размер по 25% (двадесет и пет процента) от Договорната цена, , за всеки обект по отделно, съгласно чл 4 ал. 6 от договора, в срок до 10 (десет) дни след одобрение на издадения Сертификат за междинно плащане на Строителя по Договорите за строителство на обектите по чл.1, ал.1, т.1 и т.2.

3. Окончателно плащане, в размер на останалите 5% (пет процента) от Договорната цена, за всеки обект по отделно, съгласно чл 4 ал. 6 от договора, дължимо в срок от 15 (петнадесет) дни след въвеждане на Обекта в експлоатация, по реда на ЗУТ и издаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад по чл. 168, ал. 8 от ЗУТ и одобряването му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Междинните плащания се извършват на срещу представени:

Копие от одобрен Сертификат за междинно плащане по Договорите за строителство на обектите. Оригинална фактура от страна на Изпълнителя.

Плащанията се извършват съгласно ценовото предложение на изпълнителя след стартирането на строително-монтажите работи и консервационно-реставрационните работи за всеки един от обектите поотделно по чл.1, ал.1, т.1 и 2. Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за започването на строително-монтажите работи и консервационно-реставрационните работи в обектите по чл.1, ал.1, т.1 и 2, като срокът за изпълнение на поръчката е пряко обвързан с изпълнението на договорите за СМР за съответния обект.

## РАЗДЕЛ ІV - ГАРАНЦИИ

### 1. Гаранция за участие в процедурата

1.1. Условия и размер на гаранцията за участие

1.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 800 (осемстотин лева).

1.1.2. Гаранцията за участие може да бъде парична сума или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

1.1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) дни от датата, определена като краен срок за представяне на оферти. Срокът може да се удължава по обосновано искане на възложителя.

1.1.4. Когато участникът избере гаранцията да бъде представена под формата на парична сума, същата следва се внесе по следната сметка:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG38BNBG9661 3300 1579 01

1.1.5. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното:

„Гаранция за участие в процедура с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителство на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”

1.1.6. При спазване на изискванията на чл. 68, ал. 8 – 11 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който:

- не е представил документ за внесена гаранция за участие;

- е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на изискванията на възложителя, или;

- e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя:

- е безусловна и неотменима или;

- е в полза на възложителя, или;

- е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) или повече дни от датата на представяне на офертата.

1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие

1.2.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

1.2.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора. Гаранцията за участие се освобождава след влизане в сила на решението във връзка с обжалването.

1.2.3. В случаите по т. 1.2.2, ако е необходимо удължаване на срока на валидност на гаранцията и участникът откаже да я удължи – Възложителят има право да усвои сумата по гаранцията при себе си – до решаване на спора.

1.2.4. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи:

- участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

- участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

1.2.5. Гаранциите на отстранените участници се освобождават от възложителя в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител, съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗОП. В същия срок се освобождават гаранциите на всички участници при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, съгласно чл. 62, ал. 3 от ЗОП.

1.2.6. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават след сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОП.

1.2.7. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, съгласно чл. 62, ал. 4 от ЗОП.

### 2. Гаранция за изпълнение на договора

2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора.

2.1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на настоящата обществена поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка.

2.1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

2.1.3. Гаранцията за изпълнение може да бъде парична сума или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

2.1.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че:

- е безусловна и неотменима;

- е в полза на възложителя;

- е със срок на валидност най – малко 3 (три месеца) след изтичане на срока на изпълнение на договора;

- има възможност за нейното усвояване на части.

2.1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

2.1.6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение

2.2.1. Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

2.2.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## РАЗДЕЛ V - ОБЩИ УСЛОВИЯ

### 1. Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

### 2. Разходи по участие в процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

### 3. Срок на валидност на офертите

3.1. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

3.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок на валидност или ако представи оферта с изискуемия срок, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи.

# ГЛАВА ВТОРА - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

## РАЗДЕЛ І - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП (подробно описани в настоящата документация), ЗУТ и ЗКН.

### 1. Изисквания на ЗУТ

1.1. Участниците/членовете на обединението/подизпълнители, които ще изпълняват строителен надзор следва да притежават валиден лиценз или съответно – удостоверение по чл. 167 от ЗУТ за упражняване на независим строителен надзор. Лицензът/удостоверението следва да не е със спряно действие му към момента на подаване на офертата, както и в периода на разглеждането й, или в процеса на изпълнение на договора.

1.2. Чуждестранните лица следва да притежават лиценз/удостоверение по чл. 167 от ЗУТ или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такива дейности, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

1.3. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за упражняване на строителен надзор. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си запазва правото за неговото прекратяване при неотстраняване на нарушението.

1.4. Чуждестранните участници следва да притежават еквивалентна застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията им, или гаранция, която да покрива минимум рисковете и минималните застрахователни суми, предвидени в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, по отношение на упражняване на строителен надзор, съгласно националното законодателство на лицето.

1.5. В случай на спиране на действието на лиценза в периода на разглеждане на офертата или на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, участникът/изпълнителят се задължават да уведомят възложителя незабавно, в срок до един ден, за спирането на действието на лиценза. В този случай възложителят има право да усвои гаранцията за участие, съответно – да прекрати договора за възлагане на обществена поръчка.

### 2. Изисквания на Закона за културното наследство

2.1. Съгласно чл. 169, ал. 5 от ЗКН, строителният надзор върху изпълнението на инвестиционни проекти на архитектурни и археологически обекти – недвижими културнци ценности се осъществява с участието на лица, включени в регистъра по чл. 165 от ЗКН.

В тази връзка, за участие в настоящата процедура, участниците следва да осигурят в екипа си минимум един експерт, вписан в регистъра по чл. 165 от ЗКН, със съответните специалности, както е посочено в настоящата документация. Експертът ще има качеството на ръководител на екипа на изпълнителя и всички дейности ще се осъществяват под неговото непосредствено ръководство.

## РАЗДЕЛ ІІ - АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Документи, удостоверяващи правосубектност:

Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 8.2.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод.

Документът не се приема за „еквивалентен” и участникът се отстранява от участие, ако не удостоверява по безспорен начин всяко едно от следните обстоятелства:

- системата на управление и представителство на участника;

- имената на физическите лица, представляващи участника;

- имената на физическите лица – членове на управителните органи на участника;

- имената на физическите лица – членове на контролните органи на участника (ако има такива);

Удостоверение за актуално състояние

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Представянето на документа е уредено в чл. 24, ал. 1 ППЗОП, съгласно който документ за актуално състояние се представя, когато не е посочен ЕИК.

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език.

Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му с офертата.

Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие).

### Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 8.2 и/или 8.3 по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 8.6, 8.7 и 8.8 не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

### 1. Изисквания на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП и чл.56. ал. 1, т. 11 и 12 от ЗОП

По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП, както следва:

1.1. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани:

- за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.

1.2. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки или да не са налице подобни обстоятелства, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.

1.3. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са лишени от правото да упражняват строителен надзор, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

1.4. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

1.5. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.6. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.7. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.8. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

1.9. Дейността на чуждестранния участник да не е под разпореждане на съда.

1.10. Участникът да не е преустановил дейността си.

1.11. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

1.12. Участникът да няма наложено наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

1.13. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите да не са свързани лица, по смисъла на ЗОП, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Министерския съвет и/или неговата администрация.

1.14. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

1.15. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1-5.

1.16. Участникът трябва да спазва изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд съгласно чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП;

1.17. Участникът трябва да приеме условията в проекта на договор съгласно чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП;

### 2. Документи за доказване на изискванията по т. 1

2.1. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации.

2.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация (Образци № 3, 4 и 11 и в свободен текст по т.1.16).

2.3. Лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство са изрично посочени в съответния образец на декларация.

2.4. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а” до „д”, т.2 и 3, ал.2, т. 1-5 и/или ал. 5от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

## РАЗДЕЛ ІІІ - СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИ-ОБЕДИНЕНИЯ

1. Обединението на физически и/или юридически лица има качеството на „участник” в настоящата процедура. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото се задължава преди сключване на договора да представи удостоверение за регистрация в Регистър БУЛСТАТ и данъчна регистрация.

2. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  участниците в него трябва да определят в споразумението за създаването си, физическото лице, което е упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя.

3. В случай че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, ще се прилагат за обединението като цяло, освен когато в настоящата документация изрично е посочено обратното. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор.

4. Административните изисквания от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно.

5. В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които:

  - определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП;

  - посочват задължително физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението;

  - гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

  - гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключване на договора за възлагане на обществена поръчка, освен в случаите на предварително писмено съгласие на възложителя. Съгласие на възложителя за промяна в състава на обединението може да се получи единствено в случаите, когато са налице обективни обстоятелства, поради които е невъзможно някой от участниците да продължи участието си в обединението (напр. смърт на физическото лице, заболяване на физическо лице, което води до невъзможност лицето да изпълнява задълженията си, обявяване в несъстоятелност на юридическо лице и др. подобни). Преценката на Възложителя се извършва за всеки конкретен случай, като не се допуска подмяна на субекта на проведената обществена поръчка и при спазване на всички изисквания на ЗОП.

6. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение – участник в настоящата обществена поръчка. В случай че едно физическо или юридическо лице е включено в състава на повече от едно обединение – участник в настоящата процедура, всички тези участници се отстраняват от участие в процедурата.

7. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице след избора на обединение за изпълнител.

8. Изискването за наличие на лиценз/удостоверение по чл. 167 от ЗУТ се отнася за всеки от членовете на обединението, които ще извършват строителен надзор.

## РАЗДЕЛ ІV - СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат и за подизпълнителите.

2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи.

3. Лице, което участва и е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

4. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя.

5. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности се прилагат за подизпълнителите, в съответствие с вида и дела на тяхното участие.

6. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че:

- е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 6;

- е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 6, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

7. Изискването за наличие на лиценз/удостоверение по чл. 167 от ЗУТ се отнася и за подизпълнителите, които ще извършват строителен надзор.

# ГЛАВА ТРЕТА - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

## РАЗДЕЛ І - ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

### 1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да:

1.1.1. е реализирал общ оборот за последните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 240 000 лв. (двеста и четиридесет хиляди) лева без ДДС.

1.1.2. е реализирал оборот за последните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си, в общ размер не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева от изпълнение на договори за упражняване на строителен надзор.

1.1.3. притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, за упражняване на строителен надзор, или еквивалетна застраховка професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Изискването се отнася за участници/всеки от членовете на обединението/подизпълнители, които ще извършват строителен надзор и които подлежат на задължително застраховане. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за извършване на изпълнение на строителен надзор на обекти първа категория. За участник от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство може да представи еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство..

При наличие на подизпълнител, който ще извършва строителен надзор, изискването се отнася и за него.

### 3. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника:

3.1. Копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) (2010, 2011 и 2012 г.) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписани и подпечатани от участника на всяка страница.

3.2. Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота от сходни дейности (от изпълнение на договори за упражняване на функции на Консултант, по смисъла на чл. 166 от ЗУТ), за последните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) (образец № 7), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

3.3. Копие от валиден застрахователен договор за застраховка за професионална отговорност (или еквивалент на лицето (лицата), които ще осъществяват строителния надзор, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията им.

4. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ, съгласно чл. 51, ал. 2 от ЗОП.

5. Документите по точка 3 се представят от членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор, с изключение на документа по т. 3.3, който се представя от всеки от членовете на обединението, подлежащи на задължително застраховане.

6. При участие на подизпълнител, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, и документите се представят в съответствие с тях.

## РАЗДЕЛ ІІ - ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

### 1. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:

1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да:

1.1.1. е търговец, притежаващ лиценз/удостоверение по чл. 167 от ЗУТ или документ, удостоверяващ правото да извършва строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Изискването се прилага за всеки от членовете на обединението, който ще осъществява строителен надзор. При наличие на подизпълнител, който ще осъществява дейности по строителен надзор, изискването се отнася и за него.

1.1.2. докаже опит при изпълнението през последните три години, към датата определена като краен срок за подаване на оферти, на не по-малко от 2 (два) договора за упражняване на независим строителен надзор, от които поне един договор за обект – недвижима културна ценност с национално значение.

1.1.3. осигури експерт – ръководител на екипа, който да е вписан в регистъра по чл. 165 от ЗКН, със специалност „Архитектура” или „Реставрация и консервация”.

### По отношение на останалите експерти, се приема, че валидният лиценз/удостоверение по чл. 167 от ЗУТ, гарантира наличието на необходимите експерти за изпълнение на поръчката, в рамките на екипа на изпълнителя.

3. Документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника:

3.1. Списък на договорите за изпълнени сходни дейности, съгласно изискванията на настоящата документация, през последните 3 (три) години, към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки следва да съдържат задължително най-малко следната информация:

- стойността, датата и мястото на строително-монтажните работи;

- описание на изпълнените дейности от страна на Консултанта по чл. 166 от ЗУТ;

- статут на недвижимите културни ценности (по отношение на съответния договор);

- информация дали дейностите са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

3.2. Автобиография на ръководителя на екипа – обр. № 11.

3.3. Удостоверение или друг документ, доказващ вписване на експерта в регистъра по чл. 165 от ЗКН, в съответната област.

4. Документите по точка 3 се представят от членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор.

6. При участие на подизпълнител, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, и документите се представят в съответствие с тях.

# ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

## РАЗДЕЛ І - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

### 1. Общи изисквания

1.1. Участникът изготвя техническата си оферта, в съответствие с изискванията на техническите спецификации на настоящата документация за участие, по образец № 12.

1.2. В случай че в техническата оферта на участника са налице поставени условия към възложителя или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на настоящата документация (в т.ч. договора и техническите спецификации) и/или действащото законодателство, участникът се отстранява от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

### 3. Представяне на техническата оферта

Техническата оферта се подписва от представляващия участника или изрично упълномощено от него лице/от представляващия обединението или изрично упълномощено от него лице, съгласно споразумението за създаване на обединение.

# РАЗДЕЛ ІІ - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА

1. Участникът изготвя ценовата си оферта, по образец № 13, като трябва да посочи в ценовата си оферта обща цена за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка.

2. Цената следва да е в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

3. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

4. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

5. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

6. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

7. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците.

# ГЛАВА ПЕТА - КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

## РАЗДЕЛ I - КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

### 1. Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „най-ниска цена”.

Участникът, предложил най-ниска обща цена за изпълнение на дейностите се класира на първо място.

# ГЛАВА ШЕСТА - ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

### 1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

1.2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително  обявените условия на възложителя, в т.ч.:

1.2.1. който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в процедурата, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези изисквания;

1.2.2. който не е представил гаранция за участие в процедурата, към датата на подаване на офертата, при спазване изискванията на настоящата документация;

1.2.3. за когото е налице някое друго обстоятелство, посочено в действащото законодателство или на друго място в настоящата документация като основание за отстраняване;

1.3. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, ал. 2, т. 1-5 и/или ал. 5 от ЗОП;

1.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

1.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

# ГЛАВА СЕДМА - ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

# РАЗДЕЛ І - ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

### 1. Условия за получаване на документацията за участие

1.1. Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес www.government.bg – раздел „Обществени поръчки и профил на купувача”. Разяснения на възложителя по документацията за участие ще се публикуват само на посочения интернет адрес. Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне  и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикува само на посочения интернет адрес.

## РАЗДЕЛ ІІ - ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

### 1. Отговорност за правилното разучаване на документацията

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящата документация.

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и формулярите, обявени от възложителя.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.

1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

### 2. Разяснения по документацията за участие

2.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.

2.2. Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по–късно от 7 (седем) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

2.3. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е постъпило запитването.

2.4. Разяснения на възложителя по документацията за участие ще се публикуват само на интернет адрес www.government.bg – раздел „Обществени поръчки и профил на купувача”.

## РАЗДЕЛ ІІІ - ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

### 1. Език на офертата

1.1. Офертата се представя на български език.

1.2. Документите за регистрация на чуждестранните участници/документа за самоличност на физическите лица, документите за доказване на съответствие с критериите за подбор, както и декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, които не са на български език, се представят и в превод.

### 2. Изисквания към преводите

2.1. Преводът на документа за регистрация на чуждестранните участници/документа за самоличност на физическите лица следва да е официален превод. Всички останали документи по т. 1.2 по-горе, се представят в превод.

2.2. При наличие на документи в офертата, които не отговарят на изискванията на тази точка, комисията изисква от участника да представи документите в съответствие с изискванията.

### 3. Копия на документи

3.1. В случаите когато възложителят изисква нотариална заверка на определен документ или представянето му в оригинал, това е изрично посочено на съответното място в настоящата документация.

3.2. Във всички случаи, освен тези по т. 3.1., копията от документите, приложени към оригинала на офертата на участника, се представят, заверени за „Вярно с оригинала”, от лицето с представителна власт и подпечатани с печата на участника или заверен от изрично упълномощено за целта лице (като се прилага и съответното пълномощно).

3.3. Всички декларации и образци, съгласно настоящата документация се представят в оригинал, подписани от съответното задължено лице.

### 4. Други формални изисквания

4.1. По документите в офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

4.2. Документите в офертата следва да са описани и подредени по реда на списъка, посочен в Раздел V „Съдържание на офертата”.

## РАЗДЕЛ ІV - СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

### 1. Офертата се състои от три части:

1.1. ПЛИК № 1 – „Документи за подбор";

1.2. ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката";

1.3. ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

### 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”

| № | Документ | Форма и изисквания | Лице/лица, задължено/и да представи/ят документа |
| --- | --- | --- | --- |
| І. АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ |
| 1. | Списък на документите, съдържащи се в офертата | Свободна форма Подписва се от представляващия участника/физическото лице – представляващ обединението. Следва да съдържа ясна идентификация на участника. В случай на участник – обединение, се посочват имената на всички участници в обединението. При наличие на подизпълнител се посочва името на подизпълнителя и качеството му на такъв. | Представя се от името на участника в процедурата. |
| 2. | Оферта за участие | Образец № 1 Подписва се от представляващия участника/физическото лице – представляващ обединението. | Представя се от името на участника в процедурата. |
| 3. | Административни сведения | Образец № 2 Подписва се от представляващия участника/физическото лице – представляващ обединението. | Представя се от името на участника в процедурата. |
| ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ |
| 4. | Декларация с посочване на ЕИК | Свободна форма Документът се представя от участник/член на обединение/подизпълнител – българско търговско дружество или едноличен търговец | Представя от участника или съответно – от членовете на обединението и подизпълнителите – търговски дружества или еднолични търговци |
| 5. | Документ за регистрация на чуждестранните юридически лица | Съгласно закодонодателството на държавата, в която е установен участникът. Документът се представя от участник/член на обединение/подизпълнител – чуждестранно юридическо лице. Документът следва да удостоверява: системата на управление и представителство на участника; имената на физическите лица, представляващи участника; имената на физическите лица – членове на управителните органи на участника; имената на физическите лица – членове на контролните органи на участника (ако има такива); имената на прокуристите и районът им на действие; датата, към която удостоверените обстоятелства са били в сила, като датата следва да е не по-рано от един месец преди подаването на офертата за участие. Документът се представя в официален превод | Представя от участника или съответно – от членовете на обединението и подизпълнителите – чуждестранни лица |
| 6. | Документ за самоличност | Копие, заверено за „Вярно с оригинала”. Документът се представя от участник/член на обединение/подизпълнител – физическо лице. За чуждестранните лица, документът се представя в официален превод. | Представя се от участника или съответно – от членовете на обединението и подизпълнителите – физически лица |
| 7. | Споразумение за създаване на обединение, което не е юридическо лице | Оригинал или нотариално заверено копие. Документът следва да съдържа клаузите съгласно настоящата документация и обединението да е учредено и регистрирано съгласно всички изисквания на законодателството, където е установено. | Представя се от участници – обединения. |
| 8. | Декларация съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 | Свободна форма | Документът се представя от името на участника в процедурата. |
| 9. | Документ за внесена/учредена гаранция за участие | Копие, заверено за „Вярно с оригинала” на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция. Документът следва да е издаден на участника или на поне един от членовете на обединението. | Документът се представя от името на участника в процедурата. |
| 10 | Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП | Образци № 3 и 4 Декларациите се представят и подписват, както е указано в съответния образец | Документите се представят от лицата, посочени в съответния образец |
| 11 | Декларация за участие/неучастие на подизпълнители | Образец № 5 Подписва се от представляващия участника/физическото лице – представляващ обединението. | Документът се представя от името на участника в процедурата. |
| 12 | Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв | Образец № 6 Подписва се от представляващия подизпълнителя/ите. | Документът се представя от всеки един от подизпълнителите поотделно. |
| ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР |
| 13 | ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ |
| 13.1 | Отчети за приходите и разходите за последните три приключени финансови години | Копие, заверено за „Вярно с оригинала” | Документът се представя от участника/лицето/ата, включено/и в обединението, чрез който/които участникът доказва съответствие с изискването за икономическо и финансово състояние. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника. |
| 13.2 | Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота от сходни дейности на участника за последните три приключени финансови години. | Образец № 7 | Документът се представя от участника/лицето/ата, включено/и, включено в обединението, чрез който/които участникът доказва съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, в съответствие с процентния дял на участие и вида на дейностите, които е посочил, че ще извършва. |
| 13.3. | Валиден застрахователен договор за застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), които ще осъществяват строителния надзор, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията им | Копие, заверено за „Вярно с оригинала” | Документът се представя от участника/всеки от членовете на обединението/подизпълнител, които ще извършват строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности и които подлежат на задължително застраховане |
| 14 | ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ |
| 14.1 | Списък на договорите за изпълнение на сходни дейности, изпълнени през последните 3 години, към датата, определена като краен срок за подаване на оферти. | Образец № 8 Договорите, включени в списъка следва да са с предмет, релевантен съгласно изискванията на настоящата документация. В списъка не следва да се посочват повече от минимално изискуемите договори, съгласно настоящата документация. | Документът се представя от участника/лицето/ата, включено/и, включено в обединението, чрез който/които участникът доказва съответствие с изискванията за технически възможности. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, като съдържанието му е в съответствие с дейностите, които подизпълнителят е посочил, че ще извършва. |
| 14.2 | Препоръки за всеки един от договорите, посочени в списъка по т. 14.1 | Копия, заверени за „Вярно с оригинала”. Препоръките следва да съдържат всички изискуеми реквизити, съгласно настоящата документация | Документите се представят от всяко едно от лицата, представило списък по т. 15.1. |
| 14.3. | Удостоверение/лиценз по чл. 167 от ЗУТ за извършване на строителен надзор | Копие, заверено за „Вярно с оригинала”. | Документът се представя от участника/ членовете на обединението, които ще извършват строителен надзор, съгласно договора за създаване на обединение. |
| 15 | РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА |
| 15.1 | Автобиография | Образец №9 Подписва се лично от съответния ключов експерт | Представя се от ключовия експерт |
| 15.2. | Декларация от ключов експерт | Образец №10 | Представя се от ключовия експерт |
| 15.3. | Удостоверение или друг документ, доказващ вписване на експерта в регистъра по чл. 165 от ЗКН, в съответната област. | Копие, заверено за „Вярно с оригинала”. | Представя се от ключовия експерт. |
| ДРУГИ ДОКУМЕНТИ |
| 16 | Декларация за приемане на условията в проекта на договор | Образец № 11 Подписва се от представляващия участника/физическото лице – представляващ обединението. | Представя се от името на участника в процедурата. |
| 17 | Нотариално заверено пълномощно | Само в случаите когато един или повече документи в офертата не са подписани от съответния представляващ |

### 3. Съдържание на Плик №2:

3.1. ПЛИК № 2 съдържа техническата оферта, изготвена по Образец № 12, съгласно изискванията на Възложителя и спецификата на обществена поръчка.

3.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението или изрично упълномощено от него лице, съгласно споразумението за създаване на обединение.

### 4. Съдържание на ПЛИК №3 - „Предлагана цена”

4.1. ПЛИК № 3 съдържа ценовата оферта на участника, изготвена по образец № 13, съдържаща и елементите на ценообразуване, формиращи цените.

4.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

Ценовата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението или изрично упълномощено от него лице, съгласно споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

## РАЗДЕЛ V - ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

### 1. Запечатване и маркиране

1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни пликове № 1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК № 1 „Документи за подбор", ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

1.2. Всеки от пликовете съдържа един оригинал и едно копие на съответните документи.

1.4. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), като в горния десен ъгъл се изписва:

Администрация на Министерския съвет

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителство на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк”

1.5. В долния ляв ъгъл на плика (кашона) се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail.

1.6. Не се приемат пликове (кашони), които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

### 2. Място и срок на подаване на офертите

2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти в гр. София, Министерски съвет, бул. "Княз Александър Дондуков" № 1, всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като разходите са за сметка на участника като се предвижда да се спази крайният срок за получаване на офертите. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг начин за представяне.

2.2. Документите/офертите се внасят всеки ден, до изтичане на срока, посочен в обявлението.

2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

2.4. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

### 3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

3.1. Възложителят е длъжен да удължи срока за подаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

- разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

- оглед на мястото на изпълнение.

3.2. Възложителят може да удължи срока за подаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

# ГЛАВА ОСМА - РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ОБЖАЛВАНЕ

## РАЗДЕЛ І - ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- при наличие на някои от основанията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта за участие;

- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- участникът, определен за изпълнител откаже да сключи договор или не изпълни някое от изискванията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване да уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

## РАЗДЕЛ ІІ - СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

### 1. Срокове за сключване на договор

1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо място и определен за изпълнител участник.

1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на обществена поръчка, в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.3. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

### 2. Условия за сключване на договора

2.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на релевантните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

2.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, освен по отношение на документите, удостоверяващи факти и обстоятелства, вписани в Търговския регистър, или;

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

2.3. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

### 3. Съдържание на договора

3.1. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

3.2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

### 4. Ограничения за изменение

4.1. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП, а именно:

    - когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности;

    - при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или

    - когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него.

4.2. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, като в този случай дължи обезщетение на изпълнителя за претърпените вреди от сключването на договора.

За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.

ОБРАЗЦИ

## ОБРАЗЕЦ № 1

## ОФЕРТА

## Настоящата оферта е подадена от …………………………………………….............................

## (наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ)

## и подписана от………………….………………………………..………………….......................

## (трите имена и ЕГН)

## в качеството му на ………………………………………………….……………….....................

## (длъжност)

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото заявяваме желанието си да участваме в открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителство на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

## Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на ............ (.........................) календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

## Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и.

Данни за подизпълнителя/ите:

## ............................................................. …………………………………………….............................

## (наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)

## Подизпълнителят ще участва за………% (…………………..………………….) процента от стойността на обществената поръчка.

Подизпълнителят ще участва за следната част от предмета на обществената поръчка:

......................................................................................................................................................

## Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие, описани в приложения списък.

Подпис и печат:……………............... 				Дата:………………2013 г.

(име и длъжност)

## ОБРАЗЕЦ № 2

## АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

## 1. Наименование:....................................................................................................................

(наименование на участника/подизпълнителя)

## 2.	Координати:

## Адрес:…………………………………………………………………………….....................................

## Телефон:………………………….

## Факс: ………………………………...

## Е-mail: ……………………………….

## 3.	Лице, представляващо участника.....................................................................................................

## (трите имена)

## …………………….……….…………………………………………….………......................................

(длъжност)

## Лице за контакти:.……….………………………………………...............................

## (трите имена)

## …………………….……….…………………………………………….………......................................

(длъжност)

## Телефон/факс/е-mail: ………………….….…………………………………......................................

## 5.	Обслужваща банка……………………………………………………….…..........................

## (наименование на обслужващата банка)

## …………………………………………………………………………………….....................................

## (адрес на банката)

………………………………………………………………………………………………………............

## (IBAN сметка, BIC код на банката)

## Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………..........................................

Подпис и печат: ………………….							Дата:

## ОБРАЗЕЦ № 3

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, 47, ал. 2, т. 2 и 4,

## чл. 47, ал. 5, т. 1

## от ЗОП

## Подписаният………………………….……………………………..…………....................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

## (данни по документ за самоличност)

## адрес: гр. …………………………………..община ………………………,............................

## ул. …………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. …….............................

## в качеството си на ……….……….………………....………….………………...............................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

## на ………………………………………………………………………………………….........................

(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от право да упражнявам независим строителен надзор или професия – осъществяване на независим строителен надзор, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

4.  Не съм осъждан за престъпленията по т. 1 съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.

5. Осъждан съм за......................................(някое от престъпленията по т.1), но съм реабилитиран, за което прилагам съответните доказателства.

6. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или с други служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: ...........................		                                      Дата:................................................

## ОБРАЗЕЦ № 4

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3

## чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП

## Подписаният………………………….……………………………..…………............................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………............

## (данни по документ за самоличност)

## адрес: гр. …………………………………..община ………………………,............................ ул. …………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……...

## В качеството си на ……….……….………………....………….……………….........................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

## на ………………………………………………………………………………………….........................

(наименованието на участника/член на обединение/подизпълнител – юридическо лице)

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен лице не е обявено в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

2. Представляваното от мен лице не е в открито производство по несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваното от мен лице не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, както и съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Дейността на представляваното от мен лице не е под разпореждане на съда, съгласно националните закони и подзаконови актове

5. Представляваното от мен лице не е преустановило дейността си, съгласно националните закони и подзаконови актове.

6. Представляваното от мен лице не е в производство по ликвидация, съгласно националните закони и подзаконови актове.

7. Представляваното от мен лице няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласно законите на държавата, в която е установено, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/представляваното от мен лице има парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията (ненужното се зачертава).

8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: ........................... 						Дата:............     				  (подпис, печат)

## ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният.................................................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………................................

(наименование на участника)

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

## 1. При възлагане на обществената поръчка с посочения по-горе предмет няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и. (ненужното се зачертава)

Подизпълнителят/ите, който/които ще ползвам е/са: ............……………………………….................................................................................................

(наименование на подизпълнителя/ите, ЕИК)

представляван от...........................................................................................................................

(трите имена, ЕГН)

## в качеството си на………………..………….………........................................................................

(длъжност)

2. процентът от общата стойност на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е …………………………….……..

3. конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е……………………….……..

3. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои действия, бездействия и работа.

ДЕКЛАРАТОР: .............................. 						Дата: ...................     			    (подпис, печат)

## ОБРАЗЕЦ № 6

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният.................................................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………................................

(наименование на подизпълнителя)

## ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителството на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, като подизпълнител на..............................................................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРАТОР: ........................... 						Дата: …………………. 			  (подпис, печат)

## ОБРАЗЕЦ № 7

## Информация за общия оборот И ОБОРОТА ОТ СХОДНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ПРИКЛЮЧЕНИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

## ................................................................

| ОБЩ ОБОРОТ |
| --- |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| ОБЩО |  |
| ОБОРОТ ОТ СХОДНИ ДЕЙНОСТИ (упражняване функции на Консултант, по см. на чл. 166 от ЗУТ) |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| ОБЩО |  |

Подпис и печат:..........................						Дата:....................................

ОБРАЗЕЦ № 8

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СХОДНИ ОБЕКТИ, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

Подписаният.................................................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

В последните три години, към датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следните договори, релевантни съгласно изискванията на одобрената документация:

| Предмет на договора | Възложител | Стойност на договора | Период на изпълнение | Процент на изпълнение на участника | Приложен документ за доказване на посочените факти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпис и печат Дата: |

## ОБРАЗЕЦ № 9

## АВТОБИОГРАФИЯ

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

- Позиция в екипа: Ръководител на проекта

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Компания | Длъжност | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

- Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и се прилагат, като самостоятелни документи към нея):

- Декларирам, че съм съгласен и ще бъда на разположение през целия период на изпълнение на проекта.

............……

## Дата: …………………. 						Подпис:…………………

## ОБРАЗЕЦ № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният..................................................................................................................ЕГН...............

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ключов експерт..............................................

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………................................

(наименование на участника)

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

## Ще бъда на разположение за изпълнение на задълженията си по договора, за целия период на неговото изпълнение.

## Наясно съм и приемам, че в съответствие със специалния статут на Дворец „Евксиноград” ще подлежа на проверки за достъп до обекта, като съм длъжен при поискване да предоставям личните си данни, които ще бъдат използвани изцяло в съответствие със Закона за защита на личните данни.

## Дата: …………………. 						Подпис:…………………

## ОБРАЗЕЦ № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният.................................................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………................................

(наименование на участника)

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

## безусловно приемам клаузите и условията на приложения към настоящата документация проект на договор.

ДЕКЛАРАТОР: .............................. 						Дата: .........     			    (подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ № 12

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: ....……………………………………………………………………………………..................

(наименование на Възложителя)

От:..............................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК:..................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителство на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк”.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка, при стриктно спазване на всички приложими нормативни актове, както и изискванията на УО на ОПРР.

І. В случай на участник – обединение:

- Ясно посочване на приноса на всеки от членовете на обединението, както и на разпределението на задачите и връзката между тях.

- Начин на комуникация между отделните членове на обединението.

ІІ. При наличие на подизпълнители:

- Ясно посочване на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителите.

ІІІ. Допълнителна информация. Участникът може да представя всяка допълнителна информация, по своя преценка, която може да бъде необходима за изясняване на неговите предимства и недостатъци при реализацията на проекта.

Дата ...................					Подпис : ...........................

ОБРАЗЕЦ № 13

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

ДО: 	………………………………………………………………………………………................

(наименование на Възложителя)

От:..............................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес:......................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ................................., e-mail:

ЕИК:...................................................................,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка.........................................

BIC код на банката .............................

Банка: ...................................................

Град/клон/офис: ...................................

Адрес на банката:.................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителство на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк”.

- За изпълнение на обществената поръчка предлагаме следната обща цена:

...........................(...................................) лв., без вкл. ДДС или.................(...........................) с вкл. ДДС

- Формиране на цената

Независим строителен надзор при СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, включващо:

•	реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ;

•	реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;

•	реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“;

•	реставрация и консервация на оранжерии.

...........................(...................................) лв., без вкл. ДДС или.................(...........................) с вкл. ДДС

Независим строителен  надзор при СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи.

...........................(...................................) лв., без вкл. ДДС или.................(...........................) с вкл. ДДС

Приемаме предложената от Вас в проекта на договор схема на плащанията.

## Приемаме, че в случай на удължаване на срока на договора за строителство, договорът за осъществяване на строителен надзор подлежи на съответно удължаване. В случай на удължаване на договора няма да претендираме допълнително заплащане.

Дата ...................					Подпис : ...........................

Проект!

ДОГОВОР

BG161PO001/3.1-04/2011/001-U-......

##### Днес, ...........г., между

##### МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, БУЛСТАТ - [(], адрес: 1000, гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 1, представлявана .................................................................., наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

##### И

„[Наименование на фирмата на изпълнителя]” [правноорганизационна форма], ЕИК:  [(], седалище и адрес на управление [(], представлявано от [трите имена на представляващия или изрично упълномощено лице] - [длъжност], наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

всеки от тях по-нататък наричан и “Страната”, а заедно – “Страните”,

се сключи настоящият Договор за следното:

# ЧАСТ ПЪРВА

# ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

## Предмет на договора

Чл.1.(1) С настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, на свой риск, срещу възнаграждението, посочено по-долу, независим строителен надзор в процеса на строителство на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”, в съответствие с Действащото законодателство, както следва:

1. Независим строителен надзор при СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва:

•	реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ;

•	реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;

•	реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“;

•	реставрация и консервация на оранжерии.

2. Независим строителен  надзор при СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи.

(2) Изчерпателното изброяване на обхвата на Работите се съдържа в Действащото законодателство и Техническите спецификации – неразделна част от Договора.

Договорът влиза в сила със стартирането на строително-монтажите работи и консервационно-реставрационните работи за всеки един от обектите поотделно по чл.1, ал.1, т.1 и 2. Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за започването на строително-монтажите работи и консервационно-реставрационните работи в обектите по чл.1, ал.1, т.1 и 2, като срокът за изпълнение на поръчката е пряко обвързан с изпълнението на договорите за СМР за съответния обект.

## Изменение и допълнение на Договора

Чл.2. Договорът не може да бъде изменян и допълван, освен в следните случаи:

- когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, или

- при намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## Срок за изпълнение на Договора

Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на Работите по Договора е до приключване на строителството за обектите по чл.1, ал.1, т.1 и т.2 и въвеждане на обектите в експлоатация, по реда на Действащото законодателство, но не повече от 450 (четиристотин и петдесет) дни, считано от датата на влизане в сила на Договора.

(2) В случай на удължаване на срока на Договорите за строителство на обектите по чл.1, ал.1, т.1 и т.2, срокът по ал. 1 се удължава съответно на срока на Договорите за строителство, до въвеждане на обектите в експлоатация, по реда на Действащото законодателство.

(3) Договорът, по отношение на предмета по чл. 1, ал. 1, т. 1 влиза в сила едновременно с влизане в сила на договора за строителство на същия обект, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено. Договорът, по отношение на предмета по чл. 1, ал. 1, т. 2 влиза в сила едновременно с влизане в сила на договора за строителство на същия обект, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено.

## Договорена цена и начин на плащане

Чл.4.(1) Договорената цена съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от Договора, е в размер на [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС.  Цените по дейности са както следва:

1.Независим строителен надзор при СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, с включени:

•	реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ;

•	реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;

•	реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“;

•	реставрация и консервация на оранжерии.

В размер на ....................(...........................) лв., без вкл. ДДС или............(......................) с вкл. ДДС

2.Независим строителен  надзор при СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи. В размер на ....................(...........................) лв., без вкл. ДДС или............(......................) с вкл. ДДС

(2) Всички плащания по Договора се извършват в лева.

(3) Тогава, когато съгласно Действащото законодателство е дължим данък върху добавената стойност, той се начислява.

(4) Плащанията по Договора ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всеки обект по отделно, съгласно чл 4 ал. 6 от настоящия договор, както следва:

1. Аванс, в размер на 20% (двадесет процента) от Договорната цена, за всеки обект по отделно, съгласно чл 4 ал. 6 от настоящия договор.

Авансът е платим в срок до 10 (десет) работни дни след датата на влизане в сила на Договора срещу проформа фактура. Авансът се приспада пропорционално от междинните плащания по договора.

Участникът обезпечава авансовото плащане чрез гаранции на авансово плащане, покриващи 100% от размера на съответния договор. Гаранциите за авансово плащане се освобождават след пълното приспадане на аванса.

2. По три равни междинни плащания, в размер по 25% (двадесет и пет процента) от Договорната цена, , за всеки обект по отделно, съгласно чл 4 ал. 6 от настоящия договор, в срок до 10 (десет) дни след одобрение на издадения Сертификат за междинно плащане на Строителя по Договорите за строителство на обектите по чл.1, ал.1, т.1 и т.2.

3. Окончателно плащане, в размер на останалите 5% (пет процента) от Договорната цена, за всеки обект по отделно, съгласно чл 4 ал. 6 от настоящия договор, дължимо в срок от 15 (петнадесет) дни след въвеждане на Обекта в експлоатация, по реда на ЗУТ и издаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад по чл. 168, ал. 8 от ЗУТ и одобряването му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Междинните плащания се извършват срещу представени:

- Копие от одобрен Сертификат за междинно плащане по Договорите за строителство на обектите по чл.1, ал.1, т.1 и т.2. Оригинална фактура от страна на Изпълнителя.

(6) Плащанията по предходните алинии се извършват съгласно ценовото предложение на изпълнителя след стартирането на строително-монтажите работи и консервационно-реставрационните работи за всеки един от обектите поотделно по чл.1, ал.1, т.1 и 2. Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за започването на строително-монтажите работи и консервационно-реставрационните работи в обектите по чл.1, ал.1, т.1 и 2, като срокът за изпълнение на поръчката е пряко обвързан с изпълнението на договорите за СМР за съответния обект.

## Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5. (1) Разплащането на изпълнени Работи ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка  БНБ BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG38 BNBG 9661 3300 1579 01

(2) Преведените, но неусвоени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ средства, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки, в изпълнение на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда по следната банкова сметка:

Банка  БНБ BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG38 BNBG 9661 3300 1579 01

# ЧАСТ ВТОРА

# СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

## Определения

Чл.6. За целите на Договора използваните термини и съкращения имат следното значение:

- „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” е Министерският съвет на Република България;

- „Действащо законодателство” са Конституцията на Република България, международните договори, по които Република България е страна, законите и подзаконовите нормативни актове, в т.ч. еврпопейските такива, в сила към датата на изпълнение на Работите по този Договор, с техните съответни изменения и допълнения, както и за целите на Договора – всички задължителни правила, норми и нормативи в строителството, приложимите мерки, уведомления, циркулярни писма, нареждания, заповеди или указания, издадени от съответните органи, и всички други, приложими за страните по Договора задължителни изисквания на съответните органи, в т.ч. всички приложими изисквания на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.;

- „Ден” е календарен ден;

- „Договор” е настоящият Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на независим строителен надзор в процеса на строителството на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”;

- „Договор/а за строителство” е договорът за възлагане на изпълнението на СМР на Обекта – предмет на строителен надзор;

- „Договор/а за финансова помощ” е Договорът за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-04/2011/001, в съответствие с условията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

- „Договорена цена” е общата цена за изпълнение на всички дейности, така както е предложена в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие с Документацията за участие в откритата процедура;

- „ЗОП” е Законът за обществените поръчки, действащ към момента на приемането на Решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, с всички негови последващи изменения и допълнения, в периода на действие на Договора;

- „ЗУТ” е Законът за устройство на територията, действащ към момента на приемането на Решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, с всички негови последващи изменения и допълнения, в периода на действие на Договора;

- „Измама” (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

- „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

- „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора, което препятства или забавя изпълнението на Страните или каквото и да е друго събитие, което не може да бъде предвидено или ако бъде предвидено или е предвидимо, не може да бъде обективно предотвратено;

- „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

- „Обект/а” включва територията и дейностите за реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк, където се извършват предвидените по Договора за строителство дейности, с подобекти, както следва:

а) дворец „Евксиноград”

б) сграда Автоматична телефонна централа (АТЦ);

в) сграда „Щал”;

г) археологически разкопки - крепост „Кастрици“;

д) оранжерии;

е) парка на Дворец „Евксиноград”.

- „Оферта” са техническата и ценовата оферта, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в Процедурата. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от Договора;

- „Подизпълнител” е всяко физическо или юридическо лице, посочено в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в Договора като подизпълнител за част от Работите, включително и законните правоприемници на това лице, но не и неговите пълномощници;

- „Приемо-предавателен протокол” е протокол, който се подписва при приемане и предаване на документи, във връзка с изпълнението на Договора;

- „Проект/а” е инвестиционният проект, по смисъла на ЗУТ, за обекта – неразделна част от Договора.

- „Пълната документация по проекта” е документацията, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи съгласно Договора, Документацията за участие и Действащото законодателство.

- „Сертификат за междинно плащане” е документ, съгласно Договора за строителство, за удостоверяване на изпълнени и приети от Изпълнителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СМР и/или доставени материали;

- „Сертификат за окончателно плащане” е последният Сертификат за плащане, съгласно Договора за строителство, за удостоверяване на изпълнените и приети от Изпълнителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заключителни строително-монтажни работи, в който се отразяват и направените удръжки;

- “Системно неизпълнение” е допуснатото повече от три пъти неизпълнение на едно и също задължение по Договора, в рамките на 2 месеца.

## Тълкуване на разпоредби на Договора

Чл.7.(1) Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при противоречие се търси действителната обща воля на страните.

(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на Договора не води до нищожност на други разпоредби или на Договора като цяло.

(3) Заглавията в Договора са за удобство на препратките и не се вземат предвид при неговото тълкуване.

## Приложимо право

Чл.8. Договорът се сключва и се подчинява на разпоредбите на българското законодателство.

## Документи и приоритет

Чл.9. Следните документи са неразделна част от Договора, като го поясняват и допълват, и подлежат на задължително изпълнение:

- Технически спецификации за изпълнения на поръчката;

- Инвестиционен проект;

- Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

## Поверителност на Договора

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да публикува или разкрива Договора или подробности от него по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## Спазване на Действащото законодателство

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва Действащото законодателство във връзка с изпълнението на Работите и отстраняването на всички недостатъци по тях, в т.ч. изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство, във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

## Проверки

Чл.12. Цялата документация е на разположение за проверка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от одитиращи органи, във всеки един момент.

Проверки на място

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свободен достъп за представители на управляващия орган, сертифициращия орган, одитиращия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, националните одитиращи и контролни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, при извършването на проверки на място и/или одити.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на Договора, които да присъстват при извършването на Проверките на място и да оказват съдействие на проверяващите лица.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при Проверките на място:

- да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до Договора, в т.ч. документи относно извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др.;

- да предостави на проверяващите лица свободен достъп до Обекта, доколкото е в правомощията му;

- да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за Проверки на място.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява и предоставя при поискване от Договарящия орган, УО на ОПРР, Сертифициращия, Одитиращия и органи на Европейската комисия, свързани с изпълнението на проекта за период от три години след приключване на оперативната програма.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от Договарящия орган, УО на ОПРР, Сертифициращия, Одитиращия и органи на Европейската комисия, всички документи по изпълнението на Договора и свързани с изпълнението на проекта за период от три години след приключване на оперативната програма, т.е. най-малко до 31 август 2020 г. и за период от 3 години след приключването на настоящия договор.

Информация и публичност

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, както и да следи за постоянното наличие на необходимите билбордове и табели на Обекта, в периода на действие на Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в своите доклади, свързани с изпълнението на проекта и при всякакви контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие”.

(3) Всяка публикация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в каквато и да е било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и Интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от (име на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган.”

(4) Всяка информация, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, на публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

(5) Изискванията на ОПРР за публичност и визуализация са налични на адрес: http://www.bgregio.eu/.

Нередности и измами

Чл.15. (1) С подписването на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с дефинициите на „нередност” и „измама”, посочени в чл. 7 от Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи суми по Договора, в резултат на констатирани нередности, свързани с негово действие или бездействие, същият се задължава да ги възстанови, ведно с дължимата лихва

(4) Задължението по ал. 3 се прилага и по отношение на всякакви  други неправомерно получени средства във връзка с Договора.

# Персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява дейността-предмет на Договора с ключовите експерти и другите специалисти, в областите, покриващи предмета на поръчката, предложени в Офертата му за участие в обществената поръчка.

(2) Всички дейности по Договора се осъществяват с участието на експерт, вписан в регистъра по чл. 165 от ЗКН и посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата му за участие в Процедурата.

Чл.17.(1) За работата, действията и бездействията на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя работа, действия и бездействия, както пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и пред трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на експертите, които предлага на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя и/или да  допуска оттеглянето или замяната на ключовите експерти и на другите специалисти.

(3) Оттегляне на ключов експерт се допуска само по сериозни здравословни причини, които не позволяват на експерта да продължи да работи по изпълнението на поръчката.

(4) В случая по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да осигури нов ключов експерт с равностоен опит, умения и квалификация като оттеглилия се ключов експерт. В случаите на неодобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложен експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага на негово място друга кандидатура.

(5) Оттеглянето, замяната и привличането на ключови експерти и други експерти е допустимо само със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) При никакви обстоятелства замяната на експерти и привличането на допълнителни експерти (включително и спомагателен персонал) не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане, извън цената по чл.3.

(7) По време на изпълнение на Договора и с писмено мотивирано искане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска замяна, ако прецени, че даден член на персонала работи неефективно или не изпълнява задълженията си по Договора.

(8) При възникнали допълнителни разходи от подмяната на член на персонала, разходите и отговорността се понасят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. Всяка промяна в състава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предварителното писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита за нарушение на Договора, което може да доведе до прекратяването му.

Ежемесечни доклади

Чл.19.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечен доклад за работата си по договора, в три екземпляра на хартиен и един-на електронен носител. В доклада се включва информация за работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предходния период, предмет на отчитането, включително:

- Отбелязва се присъствието на членове на екипа на Обекта в нормални условия, както и когато се е наложило такова присъствие извънредно, като се посочват причините. Отбелязва се и намаленото им присъствие и основанието за това.

- Описват се съставените документи за периода със заключение, че е налице пълнота на необходимата документация, характеризираща изпълнение и приемането на строителните Работи в съответствие с нормативната база.

- Отбелязват се трудности по изпълнение на Договора и/или Договора за строителство, ако такива съществуват, и съответно се дават предложения към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за решаването им.

- Описват се и се прилагат издадените по реда на Действащото законодателство актове и протоколи в строителството, за отчетния период (ако има такива).

- Отбелязват се констатирани несъответствия във фактическото изпълнение на Работите, както и предприетите действия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за преодоляването им.

- Представя се отчет за финансовото състояние на обекта през отчетния период.

- Докладва за произшествия и инциденти, свързани с безопасността на изпълнението на обекта.

- Докладва се за извършени проверки от упълномощени контролни органи, за дадените указания и препоръки и за предпиретите действия.

- Представя се опис на кореспонденцията за отчетния период.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява  писмено доклада по ал. 1 в десетдневен срок от получаването му.

(3) В десетдневния срок, считано от датата на получаването му и датата на обратно изпращане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не одобри доклада и да го върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочва основанието за това.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява забележките и допълва доклада според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и го представя за ново одобрение в срока, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Окончателен доклад

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен след приключване на строително-монтажните работи на обектите да представи окончателни доклади по чл.168, ал. 6 от ЗУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му.

Технически паспорт

Чл.21. Преди въвеждането на Обекта в експлоатация, по реда на ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя технически паспорти на строежите, в съответствие с изискванията на чл. 176а и сл. от ЗУТ.

Застраховка

Чл.22.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ за срока на Договора.

(2) Ако в периода на действие на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи липса или невалидност на застраховката по ал. 1, той може да откаже дължимите плащания до  представяне на доказателства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е отстранил нарушението.

Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.23.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава възнаграждението си в уговорените срокове, при изпълнение на условията на Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване на задълженията му във връзка с упражняване дейностите, предмет на Договора.

# ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол всяка информация и/или документация, с която разполага, свързани с изпълнението на Договора. Документите се връщат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приключване на Договора.

Чл.25. Възложителят се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на задълженията му във връзка с упражняване дейностите, предмет на Договора.

Чл.26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълен достъп до Обекта, отчитайки специфичния режим на достъп, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява всички мерки на специалния режим на достъп до Обекта.

(2) Ключовите експерти, ще подлежат на предварителна проверка от съответните органи за достъп до обекта.

(3) При наличие на причини за недопускане на Обекта, както и при неизпълнение на поетите задължения от страна на ключовите експерти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени съответния ключов експерт. Предложеният нов експерт подлежи на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същият следва да притежава професиноална квалификация и опит, които отговарят на минималните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно заменения ключов експерт.

Чл.27. Възложителят е длъжен  да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в сроковете, определени с настоящия Договор.

Чл.28. Възложителят има право:

- да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор;

- да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за изпълнението на строителството;

- да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по три екземпляра от всички доклади по договора.

Чл.29. В случаите на несъгласие с решения и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изисква от ДНСК задължителни указания.

Строителство

Чл.30. (1) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в процеса на строителство на Обекта са посочените в Действащото законодателство и Техническите спецификации.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие от сключения Договор за строителство, с цел осигуряване на възможността ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да следи за спазването на всички договорни задължения от страна на Строителя.

Чл.31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ежемесечно Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсното обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя.

(2) При констатиране на нарушаване на техническите правила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Указание на Строителя за отстраняване на нарушението в определен срок.

(3) При забава от страна на Строителя за отстраняване на нарушението в определения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок, последният уведомява РДНСК и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок за предприетите действия.

Чл.32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя цялата документация, изискваща се по Действащото  законодателство, при спазване на действащите норми и стандарти в Република България за строежите. Цялата документация, както и сертифиактите за междинно и окончателно плащане се приемат за Възложителя от екипа по управление на проекта заедно или поотделно.

# Действия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Сертификати за междинно плащане

Чл.33.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Сертификати за междинно плащане на Строителя и ги изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Със Сертификатите за междинно плащане се удостоверява завършването на Работите по позициите на количествената сметка и всички намаления (удръжки), които са се наложили според фактическото изпълнение на Работите по Договора за строителство.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) дни одобрения Сертификат за междинно плащане с всички приложения към него за одобрение и последващо изплащане.

# Коригиране на плащания за Строителя

Чл.34.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да нанесе мотивирана  поправка или изменение в Сертификата за междинно плащане.

(2) В случай на отклонение повече от 5% (пет процента) от крайната сума между представената от Строителя заявка и ревизираната стойност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща сертификата на Строителя за поправянето на пропуските и за внасянето й отново, като сроковете за представения нов сертификат започват за текат отначало.

(3) Становището с мотивите  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се представя писмено  на Строителя в 7-дневен срок, с необходимите указания.

# Задържане на Сертификат за междинно плащане

Чл.35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи издаването на целия или на част от Сертификата за междинно плащане до степен, достатъчна, за да предпази ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от загуби, и за времето, необходимо за отстраняване на причината за задържане, в някой от следните случаи:

- лошо изпълнение/Недопустими отклонения от посочените в Действащото законадателство или инвестиционния проект видове СМР (включени в сертификата) по Договора за строителство, което не е поправено по начин, който да удовлетворява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- има рекламация по отношение на предишна приета Работа;

- несъответствие на сертифицираното с изпълненото по измерени количества;

- неокомплектовка на искането за плащане и на Сертификата с необходимите съпровождащи документи съгласно Действащото законодателство и Договора за строителство;

- несъотвествие на изпълненото с проведени и назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ контролни тестове;

- при Недопустими отклонения на проведени тестове и лабораторни проби.

Сертификат за окончателно плащане

Чл.36. (1) Сертификатът за окончателно плащане по Договора за строителство се издава в срок до 20 (двадесет) работни дни след въвеждане в експлоатация на Обекта, по реда на Действащото законодателство.

(2) Сертификатът за окончателно плащане се придружава и от декларация или друго валидно доказателство за направени разплащания с подизпълнителите.

# Достъп до документи. Съхранение на документи

Чл.37.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи, намиращи се при него, на хартиен носител – в оригинал (когато това е допустимо) или в копие, заверено за „Вярно с оригинала” от лице, упълномощено да извършва такава заверка. Документите, които са само в електронен вид (ако има такива) задължително са придружени с електронен подпис.

(2) Предаването и приемането на документи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължително се извършва с подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол.

Чл.38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подготвя, поддържа, процедира и представя необходимата техническа документация за нормалното провеждане на приемателен процес при предаване на Обекта.

# Непреодолима сила

Чл.39.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на страните, които са възникнали или е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението, на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. Тази разпоредба се прилага и в хипотезата на невъзможност за изпълнението на договора като цяло вследствие на непреодолима сила.

(5) При възникване на обстоятелства за непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя необходимите документи, съгласно Действащото законодателство.

(6) Ако след преустановяване въздействието на непреодолимата сила страната, която е поискала спирането, не възобнови изпълнението, другата страна изпраща писмено искане за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни.

(7) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 7, страната не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати Договора и да получи неустойката за неизпълнение на Договора, освен в случаите на чл. 306, ал. 5 от Търговския закон.

(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

# Известия, писма, одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.40.(1) Всички съобщения във връзка с настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на съответните адреси (в т.ч. факс номера). Ако някоя от страните промени адреса си (в т. ч факс номера си), следва незабавно да уведоми другата за направените промени. Съобщенията се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.

(2) За дата на съобщението/известието се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;

- датата на пощенското клеймо или на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по факс.

(3) Документите и кореспонденцията, изпратени по електронен път се считат за обвързващи документи, ако са придружени с електронен подпис.

(4) Когато този Договор изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да получи специално одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да упражни правомощията си след получаването на писменото одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Независимо от ал. 4, ако по мнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възникне спешен случай, засягащ безопасността на Работите или живота на човек, той може, без да освобождава Строителя от никое от неговите задължения или отговорности, да го инструктира да изпълни цялата работа или да извърши всички действия, които според мнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са необходими, за да се отстрани или намали рискът. Строителят следва незабавно да се съобрази с инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от липсата на одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) В случаите по ал. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  незабавно.

# Спиране на изпълнението

Чл.41.(1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради Непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по Договора, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат, освен ако основанието за заплащането им е възникнало преди датата на спиране на Договора.

(3) За периода на спиране ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя документация съгласно Действащото законодателство.

(4) Строителят може да поиска спиране на Договора за строителство, по реда, определен в Договора за строителство, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има задължението да състави и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата строителна документация.

# ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 42.  Договорът се прекратява:

- с изпълнението му;

- по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.

Чл.43.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са настъпили съществени промени във финансирането, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, без да дължи неустойки.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването на Договора дейности.

Чл.44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора едностранно, с едноседмично писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) работни дни;

- не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

- прекъсне работа без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 5 (пет) работни дни и след отправена писмена покана не я продължи, в рамките на пет дни, считано от датата на получаване на поканата;

- системно не изпълнява задълженията си по Договора;

- не допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да упражнява правата си;

- бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

- допусне настъпване на обстоятелствата по чл.167, ал. 5 и/или 6 от ЗУТ;

- допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение на строежа;

- в резултат на действие и/или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са констатирани Нередности;

- изпълнява поръчката с Подизпълнител, които не е бил посочен в Офертата за участие в Процедурата;

- не представя информация и данни при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е застраховал дейността си в съответствие с чл. 171 от ЗУТ;

- допусне прекъсване на действието на застраховката по чл. 171 от ЗУТ повече от 5 дни;

- е извършил промени в екипа и/или състава си, ако това не е одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.45. При прекратяване на Договора или след получаване на предизвестие за разваляне на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме незабавни действия за приключване и отчитане на изпълненото.

Чл.46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изтичане срока за изпълнението или при прекратяването на този Договор да върне всички документи и направени  копия на Възложителя, които са му предоставени във връзка с изпълнението на Договора. Всички документи и копията им са собственост на Възложителя.

# НЕУСТОЙКИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.47.(1) При пълно или частично неизпълнение на задължение по Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на Възложителя неустойка  в размер  на  10 % от възнаграждението, определено в чл. 3, ал. 1.

(2) При забавено изпълнение на задължение по Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от възнаграждението, определено в чл. 3, ал. 1 на ден, до изпълнение на задължението, но не повече от 20% (двадесет процента).

(3) При надхвърляне на сумата по ал. 2 от 20% (двадесет процента), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора и да пристъпи към усвояване на Гаранцията за изпълнение.

Чл.48. При пълно неизпълнение или съответно – забавено, частично или лошо изпълнение, и при обстоятелства по чл. 44, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.49.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които са нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените Проекти.

(2) Отговорността за строителния надзор е със срок не по-малкък от гаранционния срок по Договора за строителство, в съответствие с Действащото законодателство.

Чл.50. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да отстрани недостатъците по изпълнението на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи дейността на трето лице. Разходите по отстраняването на недостатъците са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.51. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по съдебен ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по този раздел.

Чл.52. Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласия – по съдебен ред.

Чл.53. За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на Действащото законодателство.

# Език на договора

Чл.54.(1) Цялата кореспонденция между страните и текста на съставяните документи за изпълнение на договора, както и провежданите работни срещи, са на български език.

Адреси за контакти:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

..........................................

..........................................

..........................................

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

..........................................

..........................................

Договорът се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   								ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.......................................

.....................................

# Footnotes

„Свързани лица”, по смисъла на ЗОП са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна собственост и лице, което упражнява правата на държавата в това дружество.

Към датата на провеждане на процедурата, не е налице законова възможност, съгласно българското законодателство, лицето да не е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Ненужното се зачертава.

Описват се конкретните дейности, които се предвижда да се извършват от подизпълнителя/ите.

Точка 4 се попълва от участници – чуждестранни лица.

Точка 5 се задрасква, когато същата е неприложима.

І. Декларацията се попълва, както следва:

- От участник – физическо лице.

- От физическо лице – едноличен търговец

- По отношение на лицата, установени в Република България:

- От прокуристите на участника – ако има такива.

- При участник – Акционерно дружество – от лицата, овластени да представляват дружеството или при липса на овластяване – от всички членове на съвета на директорите/управителния съвет.

- При участник – Дружество с ограничена отговорност – от управителя/управителите.

- При участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала и управителя. Когато едноличен собственик на капитала е юридическо лице, декларация се представя от управителя на юридическото лице – едноличен собственик на капитала.

- При участник – Командитно дружество – от всички неограничено отговорни съдружници.

- При участник – Събирателно дружество – от лицата, на които е възложено управлението на дружеството и лицата, на овластени да представляват дружеството или от всички съдружници – в случай, че с дружествения договор не е възложено управлението и представителството на определени лица.

- При участник – Командитно дружество с акции – от изпълнителните членове на Съвета на директорите.

- Във всички останали случаи – от представляващите участника.

- По отношение на лицата, установени/регистрирани извън Република България - от представляващите участника и от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

ІІ. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. І, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

1. Декларацията се попълва представляващия/те участника, съгласно удостоверението за актуално състояние на участника/посоченото в ТР.

2. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. 1, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

Декларацията се попълва от физическото лице – участник или за юридически лица – от представляващия участника или обединението, съгласно споразумението за обединение или нотариално заверените пълномощни.

Декларацията се подписва от физическо лице – подизпълнител, а за юридическите лица – от представляващите всеки подизпълнител поотделно.

В списъка НЕ следва да се посочват повече договори от минимално изискуемите, съгласно одобрената документация за участие.

В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител.

Декларацията се попълва от физическото лице – участник или за юридически лица – от представляващия участника или обединението, съгласно споразумението за обединение или нотариално заверените пълномощни.