# Приложение № 4

ПРОЕКТ!

# Д О Г О В О Р

№ ……………

Днес, ................. 2012 г., в гр. София , между:

“АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”, гр. София, бул. ”Дондуков” № 1 ЕИК 000695025, представлявана от г-н Росен Желязков - главен секретар на Министерския съвет и Ясен Стефанов – главен счетоводител, наричана по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и ……………………………………………………………………………………, с ЕИК ………………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………………………………, представлявано от ……………………………… - ……………………………, наричано по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 14, ал. 4, т.1 и глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с протокол за резултатите от работата на комисията, утвърден от главния секретар на Министерския съвет за проведена обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на ремонтни работи по водопроводни инсталации в комплекс Бояна, управляван от  администрацията на Министерския съвет”се сключи настоящият Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни следното:

Извършване на ремонтни работи по водопроводни инсталации в комплекс Бояна, управляван от  администрацията на Министерския съвет конкретизирани по вид и единични цени в ценовото предложение (Приложение № 3), Количествено-стойностната сметка  (Приложение № 3А),  и  предложение за изпълнение (Приложение № 2), представляващи неразделна част от настоящия договор.

### II. ЦЕНА

2.1. Общата стойност на договора е ………………………………… лв. (словом) ………………………………… лв. с вкл. ДДС, формирана съгласно единичните цени от Количествено-стойностната сметка (Приложение № 3А).

2.2. Единичните цени по т. 2.1. включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката по всеки конкретен вид дейност.

2.3. Количествата и видовете работи ще се доказват с акт образец 19.

2.4. Стойността на непредвидените видове ремонтни строително-монтажни работи (съгласно Количествено-стойностната сметка и непредвидено възникналите) се доказва с анализи за труд и материали и по ценови показатели, посочени в Ценовото предложение на участника, както следва:

а/ часова ставка ……… лв./час;

б/ допълнителни разходи за труд – ………%;

в/ доставно-складови разходи – ……… %/…………… на сто/ върху стойността на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали;

г/ печалба - …………% /………………… на сто/ върху стойността на извършените ремонтни строително-монтажни работи;

д/ допълнителни разходи за механизация - ....%;;

е/ коефициенти за специфични условия на работа: ........

2.5. При необходимост по искане на Възложителя единичните цени по отделни позиции, посочени в Количествено – стойностната сметка се доказват от изпълнителя по посочените в предходната точка показатели.

2.6. Непредвидените ремонтни строително-монтажни работи в размер до 20%, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от служителите по т.2.8. на настоящия договор.

2.7. Предаването и приемането на извършените ремонтни строително-монтажни работи – предмет на настоящия договор се извършва и удостоверява с предавателно-приемателни протоколи за всеки довършен етап от изпълнението, подписани от представители на страните на Договора.

2.8. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предавателно-приемателните протоколи, фактурите и други документи, свързани с изпълнението на договора се подписват от.........................,        ..............., заедно или поотделно - служители в отдел „Управление на собствеността”. Двустранните протоколи по т. 5.3., 5.4. и т. 6.3., буква „а” от договора се подписват от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Управителя на комплекс Бояна.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1. поетапно в срок от 10 (десет) работни дни,след всеки довършен етап от изпълнението на договора, приет с предавателно-приемателен протокол, подписан от двете страни и акт образец 19. Сумата, която се заплаща за всеки етап се съобразява с единичните цени съгласно Количествено-стойностната сметка, (Приложение 3A) и се посочва в акта образец 19.

3.1.1. Плащанията по предходната точка се извършват, след представяне на надлежно оформена фактура на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..............................

### ІV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Изпълнителят предоставя периодично на Възложителя информация за изпълнението на договора, в срокове и форма, съгласно техническите изисквания и условията за изпълнение на поръчката.

4.2. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска информация за изпълнението, която Изпълнителят се задължава да представи в рамките на 1 (един) работен ден.

V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. Мястото на изпълнение – комплекс Бояна, гр. София.

5.2. Срокът за извършване на ремонтните строително-монтажни работи е  …………………. /с думи/ дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от осигуряването на достъп до обекта от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно т. 6.3., буква „а” от договора.

5.3. Работите се извършват при подходящи климатични условия, а именно – температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време. При неподходящи климатични условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

5.4. При заявена от Възложителя необходимост, работата се спира при провеждане на официални мероприятия, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

5.5. Срокът на договора не се удължава при отправяне на писмени запитвания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до Възложителя.

### VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие със:

- офертата и приложенията към нея;

- действащата нормативна уредба в България;

- условията и изискванията на документацията за участие в обществената поръчка;

б/ да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС.

в/ да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите, предмет на договора.

г/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана.

д/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обектите;

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

в/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите. За осигуряването на достъп до обекта се подписва двустранен протокол.;

б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор;

в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

г/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите за извършването на строителството електрически ток и вода.

д/ ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) работни дни да приеме изпълнените ремонтни строително-монтажни работи чрез служители от отдел „Управление на собствеността” посочени в точка 2.8 на настоящия договор.

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да тества доставените компоненти за съответствието им със заданието и с проекта;

б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

в/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

  - смърт или злополука на което и да било физическо лице;

  - загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на ремонтните строително-монтажни работи.

## VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  - Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СРР, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ бр.72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.) и по оферта:

……………… месеца/години, считано от датата на подписването на последния предавателно-приемателен протокол по т. 2.7. от договора.

7.2. При поява на дефекти в сроковете в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10-дневен срок след установяването им.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в 5-дневен срок от получаването на известието.

7.4. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на последния предавателно-приемателен протокол по т. 2.7. от договора.

7.5. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 3 на сто от стойността на договора без ДДС.

7.6. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на Министерския съвет или под формата на банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора.

Набирателна сметка на Министерския съвет:

Банка БНБ BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG38 BNBG 9661 3300 1579 01

7.7. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от Възложителя в срок от 30 (тридесет) дни след пълното и точно изпълнение на всички етапи от договора, прието с предавателно-приемателни протоколи, подписани от двете страни и актове образец 19.

7.8. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.

#### VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор може да бъде прекратен или развален:

8.1.1. По взаимно съгласие, направено писмено.

8.1.2. Едностранно, с двуседмично писмено предизвестие, ако насрещната страна виновно не изпълнява задължение по договора по реда на ЗЗД.

8.1.3. С писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни, извън случая по т. 5.3. и 5.4. от договора.

8.1.4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

8.2. При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения.

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

9.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред свои служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XІ. САНКЦИИ

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените РСМР или част от тях, или изискванията за тях съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.3 (нула цяло и три) на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

11.2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.3 (нула цяло и три) на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

11.3. За неизпълнението на други задължения по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) на сто от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

11.4. При прекратяване на договора по т. 8.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и неразплатено строителство, както и цената на закупените и неизползвани материали за ремонта, доказани с фактура, в която изрично е записано името на обекта.

11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.1. страните не си дължат неустойки.

ХIІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

12.1. За случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за задълженията и договорите, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

12.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в Република България законодателство.

12.3. Допълнения и изменения на договора могат да се извършват само в случаите, предвидени в ЗОП, в писмена форма по взаимно съгласие на страните

ХІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

13.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

13.2. Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Лица за контакти:

| Лице за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: |  |
| --- | --- |
| тел: |  | факс: |  | е-mail: |  |
| Лице за контакти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: |  |
| тел: |  | факс: |  | е-mail: |  |

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Публична покана;

- Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за възлагане на обществената поръчка (Приложение № 3А);

- Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 2);

- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 3);

- Списъл на лицата участващи в изпълнеието, във връзка с осигуряването на достъп до обекта по съответния ред.

Възложителят си запазва правото на промени в договора в съответствие с конкретните предложения от офертата на участника.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                        		ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС:

(Росен Желязков)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Ясен Стефанов)